**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2024 годы»**

1.Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградкой области от 27.12.2019 года № 4291 (изм. от 03.07.2020 года
№ 2330).

 2.Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области является создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск», а именно:ремонт систем коммунальной инфраструктуры и объектов, обеспечивающих развитие этих систем, улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры, снижение темпов роста аварийных ситуаций на сетях предоставления коммунальной услуги, улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития города, создание благоприятных условий для проживания граждан.

 3.Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2020 год) | Факт(2020 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газораспределительных сетей на территории МО «Город Всеволожск» | м | 20109,500 | 20109,50 |  |
| 2. | Техническое обслуживание передаточных устройств по физическим объектам г. Всеволожска Ленинградской области | м | 6960 | 0 | в хозяйственном ведении в электросетевой организации  |
| 3. | Взносы на капитальный ремонт, оплачиваемые МО за муниципальные помещения в многоквартирных домах на территории МО «Город Всеволожск», в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 №508 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенныхна территории Ленинградской области на 2014-2043 годы» | месяц | 12 | 12 |  |
| 4. | Субсидии в целях возмещения затрат на установку и (или) замену индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг (холодного и (или) горячего водоснабжения) нанимателям, проживающим в муниципальном жилищном фонде МО «Город Всеволожск» | шт. | 0 | 0 | Ввиду отсутствия обращений граждан на возмещение затрат |
| 5. | Строительно-техническая экспертиза и прочие расходы | шт. | 28 | 28 | Заявлений не поступалона проведение технической экспертизы  |
| 6. | Обеспечение нецентрализованного водоснабжения на части территории муниципального образования "Город Всеволожск | м3 | 5142 | 5142 |  |
| 7. | Предоставление гранта в форме субсидии на ведение уставной деятельности МУП в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения | шт. | 1 | 1 |  |

2.Исполнение мероприятий по каждой подпрограмме (при отсутствии подпрограмм - по программе).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газораспределительных сетей на территории МО «Город Всеволожск» | 453 035,73 | 453 035,73 |  |
| 2. | Техническое обслуживание передаточных устройств по физическим объектам г. Всеволожска Ленинградской области | 531 596,0 | 531 596,0 |  |
| 3. | Взносы на капитальный ремонт, оплачиваемые МО за муниципальные помещения в многоквартирных домах на территории МО «Город Всеволожск», в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 №508 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенныхна территории Ленинградской области на 2014-2043 годы» | 3 500 000,00 | 5 500 000,00 | В связи с ростом тарифа за 1 м2 |
| 4. | Субсидии в целях возмещения затрат на установку и (или) замену индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг (холодного и (или) горячего водоснабжения) нанимателям, проживающим в муниципальном жилищном фонде МО «Город Всеволожск» | 0 | 0 |  |
| 5. | Строительно-техническая экспертиза и прочие расходы | 880 762,30 | 2 500,00 |  |
| 6. | Обеспечение нецентрализованного водоснабжения на части территории муниципального образования "Город Всеволожск | 458 955,00 | 458 955,00 |  |
| 7. | Предоставление гранта в форме субсидии на ведение уставной деятельности МУП в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения | 300 000,00 | 400 000,00 | Увеличение стоимости ведения хоз. деятельности предприятия |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме): | 6 124 349,03 | 7 346 086,73 |  |

3. Оценка эффективности реализации по программе произведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации, утвержденным Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 01.06.2020 года № 1634 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации».

Анализ эффективности реализации проводится на основе оценки:

* 1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сд = (100+100+157,1+100+0,3+100+133,3) / 7= **98,7%**

Сдn = Зф /Зп \* 100%,

Сдn1 = 453 035,73/453 035,73\*100% = 100

Сдn2 = 531 596,0/531 596,0\*100% = 100

Сдn3 5 500 000,00/3 500 000,00\*100% = 157,1

Сдn4 = 100/100\*100% =100

Сдn5 = 2500,00/880 762,30\*100% =0,3

Сдn6 = 458 955,00/458 955,00\*100% = 100

Сдn7 = 400 000,00/300 000,00\*100% = 133,3

где:

Сд –степень достижения целей (решения задач);

N – количество показателей (индикаторов);

Сдn – степень достижения значения конкретного показателя;

Зф – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

Зп – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов).

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.

* 1. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы (подпрограммы)
	по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%,

Уф = 7 346 086,73/ 6 124 349,03\* 100% = **120%**

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный
на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

* 1. Степени реализации мероприятий программы (подпрограммы)
	на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%,

М = 7/ 7 \* 100% = **100%**

где:

– М- реализация мероприятий программы (подпрограммы);

– Мф - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

– Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

Для определения уровня эффективности программы (подпрограммы) показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5 х 98,7= 49,4 %;

дляУф - 0,2 х 120= 24%;

для М - 0,3 х 100 = 30%;

49,4 + 24 +30 = 103,4%

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализованной:

– при эффективности 95% и более - с высоким уровнем;

– при эффективности 75-95% - с удовлетворительным уровнем;

– при эффективности менее 75% - с неудовлетворительным уровнем.

Расчетный уровень реализации муниципальной программы равен **103,4%**. Таким образом реализация муниципальной программы за 2020 года осуществлена с высоким уровнем.