**Отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района**

**Ленинградской области на 2019-2023 годы» за 2020 год**

1. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.18.2018 № 3416 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019-2023 годы» (список изменяющих документов: от 18.07.2019 №2100).

2. Основной исполнитель программы: Сектор по муниципальному земельно-экологическому контролю.

Основная цель программы:

- Обеспечение права жителей Всеволожского муниципального района Ленинградской области на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки во Всеволожском районе и ее постепенного улучшения.

Основными задачами программы являются:

- утилизацияболее 100 тысяч люминесцентных ламп, складированных в здании бывшей котельной на станции Кирпичный завод;

- предотвращение экологически вредной деятельности по несанкционированному размещению отходов производства и потребления;

- ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления на земельных участках, правообладателем которых является администрация МО Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (задача введена Постановлением администрации от 18.07.2019 № 2100)

- восстановление нарушенных земель (рекультивация) и возращение земель в хозяйственный оборот;

- оказание содействия деятельности волонтерских и других общественных организаций, занимающихся развитием экологического направления;

- повышение уровня знаний населения Всеволожского муниципального района о природе, экологической культуры, содействие экологическому воспитанию подрастающего поколения.

3.Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателя | | | |
| План  2020г. | Факт  2020г. | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | Экологическое воспитание, образование и просвещение | публикаций | 2 | 2 | - |
| 2 | Проведение экологической акции «Чистые озера» | отчет | 1 | 0 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой экологическая акция не проводилась |
| 3 | Проведение экологической акции по уборке, благоустройству | отчет | 1 | 0 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой экологическая акция не проводилась |
| 4 | Рекультивация нарушенных земель при различных видах работ (ликвидация несанкционированных свалок) | контракт | 1 | 0 | \* |
| 5 | Утилизация люминесцентных ламп, не санкционированно размещенных в бывшей котельной на станции Кирпичный завод | контракт | 1 | 0 | Администрацией МО «Щегловское СП» ВМР ЛО в июле 2019 года начата работа по признанию имущества (с размещенными отходами – бой люминесцентных ламп) бесхозным. Статус имущества на 31.12.2020г. не определен. |

1. Исполнение мероприятий по программе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов  (тыс. руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утилизация люминесцентных ламп (демеркуризация), складированных в здании бывшей котельной промзоны «Кирпичный завод» и демеркуризация загрязненного участка в помещении. | 0 | 0 | Работы не проводились, контракт не заключался администрацией МО «Щегловское СП» ВМР ЛО в июле 2019 года начата работа по признанию имущества (с размещенными отходами – бой люминесцентных ламп) бесхозным. Статус имущества на 31.12.2020г. не определен. |
| 2 | Рекультивация нарушенных земель при различных видах работ, в т.ч. ликвидация не санкционированных свалок отходов | 2462,1 | 665,1 | \*  \*\* |
| 3 | Проведение экологической акции по уборке, благоустройству и улучшению санитарного и эстетического состояния населенных пунктов, прилегающих территорий предприятий, организаций и мест массового отдыха населения, а также памятных мест, мест воинских захоронений | 0 | 0 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой экологическая акция не проводилась |
| 4 | Проведение экологической акции «Чистые озера» | 0 | 0 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой экологическая акция не проводилась |
| 5 | Освещение в средствах массовой информации вопросов охраны окружающей среды | 0 | 0 | Осуществлены 2-е публикации в СМИ информации вопросов охраны окружающей среды |
|  | Итого: | 2462,1 | 665,1 | - |

**\***

По муниципальному контракту от 19.09.2019г. № 0145300005219000447 на выполнение работ по разработке проекта рекультивации (восстановления) нарушенных земель и возвращения их в оборот: в 2020 году работы в полном объеме не выполнены (положительное заключение государственной экологической экспертизы - отсутствует), окончательный результат работ не получен. В связи с вышеизложенным на основании п. п. 1, 2 ст. 523 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, п. 9.3 контракта принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

**\*\***

Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 N 372 утверждено Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (далее - Положение).

Согласно пункту 1.3 названного Положения оценка воздействия на окружающую среду проводится для намечаемой хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая документация которой подлежит экологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 23.11.95 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (далее - Закон N 174-ФЗ). Исходя из пункта 1 ст.14 Закона N 174-ФЗ, пункта 2.2 Положения материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы, а также материалы обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями) входят в состав документации, представляемой на экспертизу.

Для подготовки документов, необходимых для проведения обсуждений объекта экологической экспертизы, в 2020 году были израсходованы средства:

• По договору № 33/2020-р от 05 февраля 2020 г. на оказание услуг по размещению рекламно-информационного материала в «Российской газете»

от 14.02.2020 г. объемом 3/32 полосы формата А2.

• По договору № 78/1.2-05 от 29 июня 2020 г. на оказание услуг по разработке проекта по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) на проект рекультивации (восстановления) нарушенных земель и возвращения их в оборот (территория МО "Город Всеволожск, ул. Челябинская. Место нахождения: Ленинградская область, Всеволожский район: код ОКТМО 41612101; кадастровый номер 47:07:0940001:769) для прохождения государственной экологической экспертизы.

• По договору № 4462-иф от 09.07.2020г. по оказанию услуг - расчет фоновых концентраций загрязняющих веществ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Челябинская.

• По договору № 97/1.2-05 от 30.07.2020г. по оказанию услуг на выполнение расчета климатических характеристик по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, кадастровый номер участка: 47:07:0940001:769.

1. Оценка эффективности реализации по программе:

Анализ эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

5.1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \*100%

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.

**Сд1= 2/2\*100=100**

**Сд2= 0/1\*100=0**

**Сд3=0/1\*100=0**

**Сд4=0/1\*100=0**

**Сд5=0/1\*100=0**

**Сд=(100+0+0+0+0) /5=20,0**

5.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный

на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

**Уф=665,1/2462,1\*100=27,0**

5.3. Степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%

где:

М - реализация мероприятий программы;

Мф - количество фактически исполненных мероприятий программы;

Мп - количество запланированных мероприятий программы.

**М=2/5\*100=40,0**

5.3 Для определения уровня эффективности программы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов

к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

для Уф - 0,2;

для М – 0,3;

**(20\*0,5)+(27\*0,2)+(40\*0,3)= 10+5,4+12=27,4**

**Эффективность 27,4 %**

Муниципальная программа считается реализованной:

- при эффективности 95% и более – с высоким уровнем;

- при эффективности 75-95% – с удовлетворительным уровнем;

- при эффективности менее 75% – с неудовлетворительным уровнем.

**ВЫВОД:** Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019-2023 годы» в 2020 году как неудовлетворительное