Отчет о реализации муниципальной программы

 «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021 – 2025 годах» за 2021 год

1. Постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

- № 3684 от 06.11.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021-2025 годах»;

- № 417 от 12.02.2021 «О внесении изменений в постановление администрации от 06.11.2020 № 3684»;

- № 713 от 10.03.2021 «О внесении изменений в постановление администрации от 06.11.2020 № 3684»;

- № 1429 от 28.04.2021 «О внесении изменений в постановление администрации от 06.11.2020 № 3684»;

- № 2188 от 23.06.2021 «О внесении изменений в постановление администрации от 06.11.2020 № 3684»;

- № 2603 от 15.07.2021 «О внесении изменений в постановление администрации от 06.11.2020 № 3684»;

- № 4493 от 22.11.2021 «О внесении изменений в постановление администрации от 06.11.2020 № 3684».

2. Основной исполнитель Программы: жилищный отдел администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

3.Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы.

**Подпрограмма 1.**

Обеспечение жильем молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в МО «Город Всеволожск»

1. Цели Программы:

- Создание условий для реализации конституционных прав на жилище молодыми семьями, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий по МО «Город Всеволожск».

2. Основными задачами Программы являются:

- Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в МО «Город Всеволожск».

3.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателя |
| План2021г. | Факт 2021г. | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | количество семей, улучшивших жилищные условия | чел. | 2 | 2 |  |
| 2 | площадь приобретенного (построенного) жилья | кв.м. | 90,0 | 153,0 | В связи с использованием дополнительных источников финансирования (средства граждан) |

4. Исполнение мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятий (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
|  |  **Подпрограмма 1** |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 5 057 460,00 | 5 057 460,00 | Предоставлены и реализованы две социальные выплаты |
|  | Итого | 5 057 460,00 | 5 057 460,00 |  |

5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы 1 проводится на основе оценки:

5.1. Степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 и их плановых значений.

Основное мероприятие по реализации Подпрограммы 1: «Обеспечение жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Плановые показатели (индикаторы) основного мероприятия Подпрограммы 1 на 2021 год – 2 семьи, 90 кв.м. За анализируемый период улучшили жилищные условия 2 семьи, площадь приобретенного жилья 153 кв.м.

Сд1 =2/2\*100=100

Сд2 =153/90\*100=170

Сдобщ.=(100+170)/2=135

5.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 1 и основных мероприятий Подпрограммы 1.

 Уф=5057460,00/5057460,0\*100=100

5.3. Степени реализации мероприятий Подпрограммы 1 (достижение ожидаемых результатов их реализации) на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий.

 М=1/1\*100%=100%

Для определения уровня эффективности Подпрограммы 1 показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

для Уф - 0,2;

для М - 0,3.

 0,5\*Сд+0,2\*Уф+0,3\*М=0,5\*135+0,2\*100+0,3\*100=117,5%

ВЫВОД: Анализ результатов исполнения Программных мероприятий и достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 1 позволяет сделать вывод, что Подпрограмма 1 в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Дальнейшая реализация основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» ведет к качественному улучшению жизни молодых семей на территории МО «Город Всеволожск».

**Подпрограмма 2.**

Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории МО «Город Всеволожск».

1. Цели Программы:

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья в жилищном фонде муниципального образования «Город Всеволожск».

2. Основными задачами Программы являются:

- Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории МО «Город Всеволожск».

3. Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателя |
| План2021г. | Факт 2021г. | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | количество переселенных жителей | чел. | 52 | 31 | С целью расселения приобретены жилые помещения в полном объеме. Неполное достижение показателей (индикаторов) обусловлено наличием непредвиденных обстоятельств, препятствующих передаче жилых помещений гражданам: неизвестно их место пребывания. Ведется розыск совместно с органами местного УМВД. |
| 2 | расселенная площадь | кв.м. | 763,9 | 529,4 | В связи с наличием непредвиденных обстоятельств: розыск, суд. |

4. Исполнение мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятий (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
|  |  **Подпрограмма 2** |
| 1 | Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории МО «Город Всеволожск», подлежащих расселению в рамках основного мероприятия «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» | 84 586 623,63 | 82 737 151,32 | С целью расселения приобретены жилые помещения в полном объеме. Неполное достижение показателей (индикаторов) обусловлено наличием непредвиденных обстоятельств, препятствующих передаче жилых помещений гражданам: неизвестно их место пребывания. Ведется розыск совместно с органами местного УМВД. |
| 2 | Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории МО «Город Всеволожск», включенных в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» | 7 761 928,79 | 5 603 970,77 | С целью расселения приобретены жилые помещения в полном объеме. Неполное достижение показателей (индикаторов) обусловлено наличием непредвиденных обстоятельств, препятствующих передаче жилых помещений гражданам: неизвестно их место пребывания. Ведется розыск совместно с органами местного УМВД. |
|  | Итого | 92348552,42 | 88341122,09 |  |

5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы.

5.1. Степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 и их плановых значений.

 Основные мероприятия Подпрограммы 2:

1.Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории МО «Город Всеволожск», подлежащих расселению в рамках основного мероприятия "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области".

2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории МО «Город Всеволожск», включенных в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах».

Плановые показатели (индикаторы) основных мероприятий Подпрограммы 2 на 2021 год - 52 человека, 763,9 кв.м. За анализируемый период переселен 31 человек, расселённая площадь 529,4 кв.м.

Сд1 = 31/52 \* 100= 59,61

Сд2 = 529,4/763,9\*100=69,3

 СДобщ.= (59,61%+69,3)/2=64,46

С целью расселения приобретены жилые помещения в полном объеме. Неполное достижение показателей (индикаторов) обусловлено наличием непредвиденных обстоятельств, препятствующих передаче жилых помещений гражданам: неизвестно их место пребывания. Ведется розыск совместно с органами местного УМВД.

5.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 2 и основных мероприятий Подпрограммы 2.

 Уф= 88341122,09/92348552,42\*100=95,66%

5.3. Степени реализации мероприятий Подпрограммы 2 (достижение ожидаемых результатов их реализации) на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий.

 М=2/2\*100%=100%

Для определения уровня эффективности Подпрограммы 2 показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

дляУф - 0,2;

для М - 0,3.

 0,5\*Сд+0,2\*Уф+0,3\*М=0,5\*64,46+0,2\*95,66+0,3\*100%=81,36%

 ВЫВОД: Анализ результатов исполнения Программных мероприятий и достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 2 позволяет сделать вывод, что Подпрограмма 2 в 2021 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории МО «Город Всеволожск», позволит улучшить жизнь граждан, состояние здоровья населения, выполнить обязательства государства перед гражданами, улучшить внешний облик города. Расселение граждан из аварийного жилищного фонда улучшает жизнь граждан.