**ПРОЕКТ**

 ГЕРБ

 ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование комфортной

городской среды на территории

МО «Город Всеволожск»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_ «О бюджете муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлениями администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.10.2023 № 4257 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Всеволожского муниципального района и МО «Город Всеволожск»», от 27.10.2023 № 4277 «Об утверждении перечня муниципальных программ Всеволожского муниципального района и МО «Город Всеволожск»», администрация Всеволожский муниципальный район Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск»» согласно приложения.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.12.2021 № 5018 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» с 01.03.2024 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах администрации и муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и действует с 01.01.2024 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.заместителя главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – А.С. Корнеева.

Временно исполняющий

полномочия главы администрации А.В. Комарницкая

Согласовано:

Филимонова Т.С.

Валк И.А.

Попова А.Г.

Маслова И.С.

Корнеев А.С.

Гужина Е.В.

Ващенко Н.В.

Приложение к постановлению

администрации

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Муниципальная программа**

Формирование комфортной городской среды

на территории МО «Город Всеволожск»

Всеволожск

2023г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск»»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализациимуниципальной программы | 2024-2028 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства  |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |
| Участники муниципальной программы | 1.Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.2. Муниципальное учреждение «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества среды проживания граждан на территории МО «Город Всеволожск». |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение количества благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и т.д.);2. Рост уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Город Всеволожск». |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение общего количества благоустроенных общественных территорий;- Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в МО «Город Всеволожск»;- Формирование привлекательных для населения зон отдыха; |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации, (рублей) | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024-2028 годы составляет 281 144 723руб., в том числе по годам:2024 год – 52 969 677,00 руб. 2025 год – 55 141 082, 00 руб. 2026 год – 57 677 988, 00 руб. 2027 год - 57 677 988, 00 руб.2028 год – 57 677 988, 00 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации, (тыс. рублей) | Налоговые расходы не предусмотрены |

**Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы**

Город Всеволожск является административным центром Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

МО «Город Всеволожск» расположено в юго-восточной части Всеволожского района по смежеству с Романовским, Щегловским сельскими, Колтушским, Кузьмоловским, Муринским, Заневским городскими поселениями Всеволожского муниципального района, по границе Ленинградской области с городом Санкт-Петербургом.

Город Всеволожск является пригородом мегаполиса Санкт-Петербург и расположен в 22 км к востоку от него.

Всеволожск является главным транспортным узлом Всеволожского муниципального района. От автовокзала Всеволожска отправляются [автобусы](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81) по [Всеволожскому району](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8) на [Санкт-Петербург](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3). Имеется одноименная железнодорожная станция.

Из микрорайона «Котово поле» от Центрального универсама, от ул. Героев, д. 17 и со ст. «Всеволожская» отправляются маршрутные автобусы в Санкт-Петербург. Через город Всеволожск проходят две ветки Ириновского направления Октябрьской железной дороги, соединяющей Санкт-Петербург с отдаленными населенными пунктами района – поселками Невская Дубровка и Ладожское озеро. В черте муниципального образования расположены железнодорожные платформы Ковалево, Бернгардовка, Всеволожская и железнодорожная станция – Мельничный ручей.

Текущее состояние территории МО «Город Всеволожск»

и основные проблемы в сфере благоустройства

Всеволожск относится к группе динамично развивающихся городов. На территории города Всеволожска в постоянном режиме работают более 7 000 организаций, в том числе около 300 промышленных предприятий. Он становится все более привлекательным для инвесторов, для реализации производственных, градостроительных, культурно-оздоровительных, спортивных, научных, образовательных проектов, которые способствуют формированию имиджа и перспектив развития города.

Учитывая большую промышленную нагрузку на территорию, деятельность в области благоустройства Всеволожска заслуживает особого внимания.

Понятие «комфортной городской среды территории» включает в себя работы по:

- благоустройству общественных пространств (парков, набережных, пешеходных зон, площадей, скверов);

- установке скамеек, урн;

- озеленению территорий;

- установке ограждений;

- установке малых архитектурных форм (МАФ) и городской мебели;

- обустройству площадок для отдыха;

- оборудованию детских и спортивных площадок;

- обустройству площадок для выгула собак.

Проблем, связанных с благоустройством города немало, это и послужило причиной разработки данной программы.

В состав МО «Город Всеволожск» входит 4 населенных пункта, где проживает свыше 79 тыс. человек.

На территории муниципального образования расположено 506 многоквартирных домов, 70% процентов дворовых территорий, которые нуждаются в срочном капитальном ремонте внутриквартальных проездов. Открытых водоемов – 7 шт. Детских игровых площадок - более 63 адресов, требующих регулярного содержания и более 35 адресов с оборудованием устаревших образцов и требующих ремонта. Контейнерных площадок для сбора ТБО - 154 шт.

Дворовые и общественные территории нуждаются в реконструкции в связи с окончанием срока службы оборудования детских игровых и спортивных площадок. Также, большинство дворовых и общественных территорий города Всеволожска не отвечают градостроительным, экологическим, санитарным и др. требованиям (отсутствие урн, скамеек и т.д.).

Таким образом, существует ряд проблем, сдерживающих развитие Всеволожска, как благоустроенного города:

1. Ненадлежащее состояние внутридомовых проездов;

2. Изношены и перегружены инженерные сети (электроснабжения, ливневой канализации и др.);

3. Моральный и физический износ оборудования детских игровых и спортивных площадок;

4. В большинстве придомовых территорий отсутствуют автомобильные парковки;

5. Не благоустроены парки, скверы, пешеходные зоны с отсутствием скамеек и урн.

Работы по благоустройству города Всеволожска не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

 На сегодняшний день налажена должным образом работа специализированных предприятий, внедрена практика благоустройства территорий на основе контрактных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Для решения проблем по благоустройству МО «Город Всеволожск» необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Риски, оказывающие влияние на решение поставленных в муниципальной программе задач:

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств;

- риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;

- неэффективность организации и управления процессом реализации положений основных мероприятий муниципальной программы;

- неэффективное использование бюджетных средств;

- неэффективное и необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения муниципальной программы;

- недостаток денежных средств бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муниципальной программы, а также эффективного использования бюджетных средств;

- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторонами для согласования планов проведения работ, введения штрафных санкций за нарушение договорных обязательств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

**Раздел 2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации программы**

С 2018 года в рамках государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» реализуются мероприятия, основными целями которой являются:

1. Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов Ленинградской области с неблагоприятной средой в два раза;

2. Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

3. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;

Основной целью муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск»» является повышение качества среды проживания граждан на территории МО «Город Всеволожск».

Основные задачи муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск»»:

1. Повышение количества благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и т.д.) на территории МО «Город Всеволожск»;

2. Рост уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Город Всеволожск».

В результате реализации Программы ожидается:

 - благоустроить не менее 5 (пяти) общественных территорий в МО «Город Всеволожск»;

- сформировать привлекательные для населения зоны отдыха (парки, скверы и т.д.);

- увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30 процентов.

Таким образом, цель, задачи и направления реализации муниципальной программы в полной мере соответствуют приоритетам и целям государственной политики.

Реализация Программы осуществляется на основе:

 - муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с федеральным законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

 - условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

В целях осуществления контроля за ходом выполнения
программы в 2024 – 2028 годах, в том числе за ходом реализации мероприятий по благоустройству территорий и координации реализации муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц на уровне МО «Город Всеволожск» постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 30.05.2023 № 1801 создана общественная муниципальная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

**Раздел 3. Структурные элементы муниципальной программы**

Решение задачи муниципальной программы по повышению количества благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и т.д.) реализуется в рамках структурных элементов, а именно:

1. Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

1.1. Благоустройство общественных территорий.

2. Иные мероприятия:

2.1. Повышение качества среды проживания граждан;

- благоустройство общественных территорий.

Решение задачи муниципальной программы по росту уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Город Всеволожск» реализуется в рамках структурных элементов, а именно:

1. Комплекса процессных мероприятий «Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды»:

1.1. Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке;

1.2. Проведение опросов, анкетирований, форумов по теме благоустройства городской среды.

Благоустройство общественных территорий осуществляется в соответствии с Адресным перечнем общественных территорий. Адресный перечень общественных территорий определяется на основании предложений граждан, рассмотренных в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации от 04.02.2021 года № 276.

Перечень работ по благоустройству общественных территорий включает проведение следующих мероприятий: устройство пешеходных зон, устройство велосипедных дорожек и роликовых трасс, устройство заниженных съездов с тротуара, устройство тактильных покрытий, организация освещения декоративного, установка скамеек, установка урн, озеленение территорий, установка ограждений, установка малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование поверхностной дренажной системы, оборудование площадок для отдыха, оборудование детских площадок, оборудование спортивных площадок, демонтажные работы, покрасочные работы, доставка оборудования и материалов, устройство фонтанов, оборудование набережной, спуска к воде, пирса и пляжа адаптированных для маломобильных групп населения.

**Раздел 4. Приложения к муниципальной программе**

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск» и их значениях представлены в Приложении 1 к Программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 2 к Программе.

План реализации муниципальной программы представлен в Приложении 3 к Программе.

Сводный детальный план реализации муниципальной программы представлен в Приложении 4 к Программе.

Приложение 1

к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск»» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| 2022 год(базовый)фактическое значение | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Плановое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | процент | 13,6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Приложение 2

к Муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации

 и методике расчета показателей (индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий | единиц | За отчетный год | Показатель равен количеству благоустроенных общественных территорий.Подсчет сложением. | До 01 февраля года, следующего за отчетным | Отдел по строительству Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | процент | За отчетный год | Показатель равен отношению количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании умноженное на 100%  | До 01 февраля года, следующего за отчетным | Отдел по строительству Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |

 Приложение 3 к Муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории

 МО «Город Всеволожск»»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реали-зации | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты  | Прочие источники  |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск»»**  | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2024 |  52 969 677, 00 |  0 | 0  |  52 969 677, 00 | 0 |
| 2025 | 55 141 082, 00 | 0 | 0 | 55 141 082, 00 | 0 |
| 2026 | 57 677 988,00 | 0 | 0 | 57 677 988,00 | 0 |
| 2027 | 5 57 677 988,00 | 0 | 0 | 57 677 988,00 | 0 |
| 2028 | 57 677 988,00 | 0 | 0 | 57 677 988,00 | 0 |
|  | **Итого** |  | **2024-2028** | **281 144 723,00** | **0** | **0** | **281 144 723,00** | **0** |
| **Проектная часть** |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2024 | 10 200 000,00 | 0 | 0 | 10 200 000,00 | 0 |
| 2025 | 10 404 000,00 | 0 | 0 | 10 404 000,00 | 0 |
| 2026 | 10 883 000,00 | 0 | 0 | 10 883 000,00 | 0 |
| 2027 | 10 883 000,00 | 0 | 0 | 10 883 000,00 | 0 |
| 2028 | 10 883 000,00 | 0 | 0 | 10 883 000,00 | 0 |
|  | **Итого** |  | **2024-2028** | **53 253 000,00** |  |  | **53 253 000,00** | **0** |
|  | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2024 | 42 769 677,00 | 0 | 0 | 42 769 677,00 | 0 |
| 2025 | 44 737 082,00 | 0 | 0 | 44 737 082,00 | 0 |
| 2026 | 46 794 988,00 | 0 | 0 | 46 794 988,00 | 0 |
| 2027 | 46 794 988,00 | 0 | 0 | 46 794 988,00 | 0 |
| 2028 | 46 794 988,00 | 0 | 0 | 46 794 988,00 | 0 |
|  | **Итого** |  | **2024-2028** | **227 891 723,00** | **0** | **0** | **227 891 723,00** | **0** |
| **Процессная часть** |
|  | Комплекс процессных мероприятий: «Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды» | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** |  | **2024-2028** |  **0** |  **0** |  **0** |  **0** |  **0** |
|  | **Итого по программе** |  | **2024-2028** | **281 144 723,00** | **0** | **0** | **0** |  **281 144 723,00** |

Приложение 4 к Муниципальной программе

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реали-зации | Ожидаемый результат реализации структурного элемента \*(шт.) | Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет) | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты  | Про-чие источники  |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск»**  | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2024 | х | 52 969 677, 00 | 0 | 0 | 52 969 677, 00 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2025 | 55 141 082, 00 | 0 | 0 | 55 141 082, 00 | 0 |
| 2026 | 57 677 988,00 | 0 | 0 | 57 677 988,00 | 0 |
| 2027 | 57 677 988,00 | 0 | 0 | 57 677 988,00 | 0 |
| 2028 | 57 677 988,00 | 0 | 0 | 57 677 988,00 | 0 |
|  | **Итого** |  | **2024-2028** |  | **281 144 723,00** | **0** | **0** | **281 144 723,00** | **0** |  |
| **Проектная часть** |
| 2 | ***Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»***  | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2024 | х | 10 200 000,00 | 0 | 0 | 10 200 000,00 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2025 | х | 10 404 000,00 | 0 | 0 | 10 404 000,00 | 0 |
| 2026 | х | 10 883 000,00 | 0 | 0 | 10 883 000,00 | 0 |
| 2027 | х | 10 883 000,00 | 0 | 0 | 10 883 000,00 | 0 |
| 2028 | х | 10 883 000,00 | 0 | 0 | 10 883 000,00 | 0 |
| 2.1 | Благоустройство общественных территорий | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2024 | Благоустройство общественной территории у физкультурно-оздоровительного комплекса (Ленинградская область, г. Всеволожск, территория, ограниченная ул. Межевая, ул. Пироговская) | 10 200 000,00 | 0 | 0 | 10 200 000,00 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2025 | 1 | 10 404 000,00 | 0 | 0 | 10 404 000,00 | 0 |
| 2026 | 1 | 10 883 000,00 | 0 | 0 | 10 883 000,00 | 0 |
| 2027 | 1 | 10 883 000,00 | 0 | 0 | 10 883 000,00 | 0 |
| 2028 | 1 | 10 883 000,00 | 0 | 0 | 10 883 000,00 | 0 |
|  | **Итого** |  | **2024-2028** |  | **53 253 000,00** | **0** | **0** | **53 253 000,00** | **0** |  |
| 3 | ***Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности***  | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2024 | х | 42 769 677,00 | 0 | 0 | 42 769 677,00 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2025 | х | 44 737 082,00 | 0 | 0 | 44 737 082,00 | 0 |
| 2026 | х | 46 794 988,00 | 0 | 0 | 46 794 988,00 | 0 |
| 2027 | х | 46 794 988,00 | 0 | 0 | 46 794 988,00 | 0 |
| 2028 | х | 46 794 988,00 | 0 | 0 | 46 794 988,00 | 0 |
| 3.1 | Повышение качества среды проживания граждан  | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2024 | х | 42 769 677,00 | 0 | 0 | 42 769 677,00 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2025 | х | 44 737 082,00 | 0 | 0 | 44 737 082,00 | 0 |
| 2026 | х | 46 794 988,00 | 0 | 0 | 46 794 988,00 | 0 |
| 2027 | х | 46 794 988,00 | 0 | 0 | 46 794 988,00 | 0 |
| 2028 | х | 46 794 988,00 | 0 | 0 | 46 794 988,00 | 0 |
| 3.1.1 | Благоустройство общественных территорий | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2024 | Общественная территория «Нижний парк», ограниченная шоссе Колтушское и д. 21 корп. 3 ул. Ленинградская в г. Всеволожске (2 этап) | 42 769 677,00 | 0 | 0 | 42 769 677,00 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2025 |  | 44 737 082,00 | 0 | 0 | 44 737 082,00 | 0 |  |
| 2026 |  | 46 794 988,00 | 0 | 0 | 46 794 988,00 | 0 |
| 2027 |  | 46 794 988,00 | 0 | 0 | 46 794 988,00 | 0 |
| 2028 |  | 46 794 988,00 | 0 | 0 | 46 794 988,00 | 0 |
|  | **Итого** |  | **2024-2028** |  | **227 891 723,00** | **0** | **0** | **227 891 723,00** | **0** |
| **Процессная часть** |
| 1 | ***Комплекс процессных мероприятий: «Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды»:*** | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2024 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2024 | проведение голосования на региональной цифровой платформе вМесте47.рф, 47.gorodsreda.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2025 | проведение голосования на региональной цифровой платформе вМесте47.рф, 47.gorodsreda.ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Проведение опросов, анкетирований, форумов по теме благоустройства городской среды | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2024 | проведение 2х опросов на Платформе обратной связи  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2025 | проведение 2х вопросов на Платформе обратной связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск»**  | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства- МУ «ВМУК» | 2024 | х | 52 969 677, 00 |  |  | 52 969 677, 00 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В.,Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
| 2025 | 55 141 082, 00 |  |  | 55 141 082, 00 | 0 |
| 2026 | 57 677 988,00 |  |  | 57 677 988,00 | 0 |
| 2027 | 57 677 988,00 |  |  | 57 677 988,00 | 0 |
| 2028 | 57 677 988,00 |  |  | 57 677 988,00 | 0 |
|  | **Итого по программе** |  | **2024-2028** |  | **281 144 723,00** |  |  | **281 144 723,00** | **0** |  |
|  | Итого поОтделу строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | х | 2024 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник отдела строительстваПетров А.В. |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по МУ «ВМУК» | х | 2024 | х | 52 969 677, 00 |  |  | 52 969 677, 00 | 0 | Директор МУ «ВМУК»Домрачев М.С. |
|  | 2025 | 55 141 082, 00 |  |  | 55 141 082, 00 | 0 |
|  | 2026 | 57 677 988,00 |  |  | 57 677 988,00 | 0 |
|  | 2027 | 57 677 988,00 |  |  | 57 677 988,00 | 0 |
|  | 2028 | 57 677 988,00 |  |  | 57 677 988,00 | 0 |