**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

|  |
| --- |
| «Развитие информационных технологий во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» на 2021-2025 годы |
| (наименование муниципальной программы) |
| **за 2021 год** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Муниципальная программа «Развитие информационных технологий во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» на 2021 - 2025 годы, утверждена постановлением администрации от 09.11.2020 г. № 3691.
2. Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по защите информации и информационному обеспечению администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Структурные подразделения администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и подведомственные им организации |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Развитие цифровых технологий и обеспечение стабильной работы информационной инфраструктуры во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области. |
| Задачи программы | - внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания  в электронном виде государственных и муниципальных услуг, способных обеспечить эффективность муниципального управления во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области;  - повышение качества предоставления государственных  и муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций за счет применения информационных и телекоммуникационных технологий;  - обеспечение информационной безопасности при передаче, обработке и хранении данных. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля закупаемого отечественного программного обеспечения;  - доля автоматизированных рабочих мест, требующих замены или модернизации;  - доля обеспеченности лицензионным системным, прикладным и специальным ПО, для внедрения информационных систем;  - доля обновленного компьютерного, серверного, сетевого, инженерного, периферийного оборудования, систем хранения данных для внедрения информационных систем;  - доля защищенных информационных систем администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение эффективности исполнения государственных и муниципальных функций;  - открытость и доступность для жителей и бизнеса  во Всеволожском муниципальном районе;  - улучшение качества предоставления государственных  и муниципальных услуг населению и организациям на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий;  - повышение эффективности муниципального управления во Всеволожском муниципальном районе и развитие экономики за счет активизации внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий;  - создание единого информационного пространства для обеспечения оперативного и эффективного управления социально-экономическими процессами во Всеволожском муниципальном районе;  - построение базовой инфраструктуры электронного правительства, обеспечивающей доступ к информации  о деятельности и услугах в электронном виде, межведомственном электронном взаимодействии;  - высокая степень интеграции Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационное общество Российской Федерации. |

1. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План  (2021 год) | Факт  (2021 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | доля обеспеченности лицензионным системным, прикладным и специальным ПО, для внедрения информационных систем | % | 83 | 83 |  |
| 2 | доля обновленного компьютерного, серверного, сетевого, инженерного, периферийного оборудования, систем хранения данных для внедрения информационных систем | % | 10 | 10 |  |
| 3 | доля закупаемого отечественного программного обеспечения | % | 20 | 20 |  |
| 4 | доля автоматизированных рабочих мест, требующих замены или модернизации | % | 20 | 20 |  |
| 5 | доля защищенных информационных систем администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. | % | 65 | 65 |  |

1. Исполнение мероприятий по программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов  (тыс. руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Развитие инфраструктуры информационного общества во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» | 2000,0 | 2000,0 | Приобретение орг. техники. |
| 2 | «Развитие цифрового муниципального управления во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» | 2000,0 | 2000,0 | Приобретение лицензионного программного обеспечения |
| 3 | «Обеспечение информационной безопасности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» | 1300,0 | 1300,0 | Проведена аттестация рабочих мест сотрудников администрации. |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 5300,0 | 5300,0 |  |

1. Оценка эффективности реализации по программе

Анализ эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

5.1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений,

по формуле:

**Сд** = ∑ Сдn/N=500%/5**=100%**

***Сдn*** = Зф /Зп \* 100%=(83/83\*100%)+(10/10\*100%)+(20/20\*100%)+(20/20\*100%)+(65/65\*100%)=

=100%+100%+100%+100%+100%=***500%***

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.

5.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

**Уф** = Фф / Фп \* 100%= 5300/5300\*100%=**100%**

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный

на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

5.3. Степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

**М** = Мф / Мп \* 100%=3/3\*100%=**100%**

где:

М - реализация мероприятий программы;

Мф - количество фактически исполненных мероприятий программы;

Мп - количество запланированных мероприятий программы.

5.3 Для определения уровня эффективности программы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов

к каждому показателю:

для Сд - 0,5; **Сд**=100%\*0,5=**50%**

для Уф - 0,2; **Уф**=100%\*0,2=**20%**

для М – 0,3; **М**=100%\*0,3=**30%**

**Сд+Уф+М**=**50%+20%+30%=100%**

Муниципальная программа считается реализованной:

**- при эффективности 95% и более – с высоким уровнем;**

- при эффективности 75-95% – с удовлетворительным уровнем;

- при эффективности менее 75% – с неудовлетворительным уровнем.

**ВЫВОД:** Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации муниципальной программы «Развитие информационных технологий во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» на 2021 - 2025 годы» в 2021 году как высокое, т.е запланированные мероприятия выполнены.