Отчетная информация по МО «Город Всеволожск»

о реализации администрацией МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

мероприятий по расселению аварийного/непригодного жилищного фонда, в части достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя результативности | Ед.  измерения | План по этапу/мероприятию | Выполнено по состоянию  на 01.04.2023 г.  (нарастающим итогом с начала реализации этапа/мероприятия) |
| 1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного/непригодного жилищного фонда, в т.ч. | кв. м | 1 858,95 | 1 400,29 |
| *этап 2022-2023гг. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 годах»* | кв. м. | 1095,10\* | 662,29 |
| *основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»* | кв. м. | 121,0 | 121,0 |
| *основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» в 2021 году* | кв. м. | 585,50 | 585,50 |
| *основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» в 2022 году* | кв. м. | 57,35 | 31,50 |
| 2 | Количество граждан, переселенных из аварийного/непригодного жилищного фонда, в т.ч. | чел. | 169 | 115 |
| *этап 2022-2023гг. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 годах»* | чел. | 102 | 52 |
| *основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»* | чел. | 15 | 15 |
| *основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» в 2021 году* | чел. | 45 | 45 |
| основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» в 2022 году | чел. | 7 | 3 |
| 3 | Количество аварийных/непригодных домов, подлежащих расселению, в т.ч. | шт. | 12 | 5 |
| *этап 2022-2023гг. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 годах»* | шт. | 7 | 0 |
| *основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»* | шт. | 2 | 2 |
| *основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» в 2021 году* | шт. | 3 | 3 |
| *основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» в 2022 году* | шт. | - | - |
| 4 | Количество освобожденных жилых помещений в аварийных/непригодных домах, в т.ч. | шт. | 53 | 36 |
| *этап 2022-2023гг. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 годах»* | шт. | 32\* | 16 |
| *основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»* | шт. | 3 | 3 |
| *основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» в 2021 году* | шт. | 16 | 16 |
| *основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» в 2022 году* | шт. | 2 | 1 |

\*Изменения при корректировке данных