*Приложение 1*

*к постановлению*

*администрации*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_*

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»»**

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по источникам финансирования | Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2022-2026 годы составляет  683 997 724,98 руб.,  в том числе по годам:  2022 год – 129 559 045,09 руб.;  2023 год –264 518 679,89 руб.;  2024 год - 96 640 000,00 руб.;  2025 год - 96 640 000,00 руб.;  2026 год - 96 640 000,00 руб. |

*Приложение 2*

*к постановлению*

*администрации*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_*

План реализации Муниципальной программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск»   
на 2022-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальной программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | 129 559 045,09 | 0,00 | 0,00 | 129 559 045,09 | 0,00 |
| 2023 | 264 518 679,89 | 0,00 | 37 130 900,38 | 227 387 779,51 | 0,00 |
| 2024 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
| **Итого** |  | **2022-2026** | **683 997 724,98** | **0,00** | **37 130 900,38** | **646 866 824,60** | **0,00** |
| Процессная часть | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий:  «Повышение эффективности использования автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах МО «Город Всеволожск» | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | 129 559 045,09 | 0,00 | 0,00 | 129 559 045,09 | 0,00 |
| 2023 | 264 518 679,89 | 0,00 | 37 130 900,38 | 227 387 779,51 | 0,00 |
| 2024 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
| **Итого** |  | **2022-2026** | **683 997 724,98** | **0,00** | **37 130 900,38** | **646 866 824,60** | **0,00** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Приложение 3*  *к постановлению*  *администрации*  *от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_*  **Сводный детальный план реализации муниципальной программы  «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Годы реализации** | **Ожидаемый результат реализации структурного элемента** | **Оценка расходов (руб., в ценах соответствующих лет)** | | | |  | **Ответственный за реализацию структурного элемента** |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет Ленинградской области** | **Местные бюджеты** | **Прочие источники** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальной программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | х | 129 559 045,09 | 0,00 | 0,00 | 129 559 045,09 | 0,00 | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Веселова Е.Г. |
| **2023** | **264 518 679,89** | **0,00** | **37 130 900,38** | **227 387 779,51** | **0,00** |
| 2024 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | **2022-2026** |  | **683 997 724,98** | **0,00** | **37 130 900,38** | **646 866 824,60** | **0,00** |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | |
| **1.** | Комплекс процессных мероприятий: «Повышение эффективности использования автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах МО «Город Всеволожск» | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | х | 129 559 045,09 | 0,00 | 0,00 | 129 559 045,09 | 0,00 | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Веселова Е.Г. |
| **2023** | **264 518 679,89** | **0,00** | **37 130 900,38** | **227 387 779,51** | **0,00** |
| 2024 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
|  | **Итого** | | **2022-2026** |  | **683 997 724,98** | **0,00** | **37 130 900,38** | **646 866 824,60** | **0,00** |  |
| **1.1.** | **Мероприятие 1.1: «Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети»** | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | Содержание улично-дорожной сети площадью 528 631 м2 | 95 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 800 000,00 | 0,00 | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Веселова Е.Г. |
| **2023** | Содержание улично-дорожной сети площадью 547 571 м2 | **100 451 044,86** | **0,00** | **0,00** | **100 451 044,86** | **0,00** |
| 2024 | Содержание улично-дорожной сети площадью 547 571 м2 | 71 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 400 000,00 | 0,00 |
| 2025 | Содержание улично-дорожной сети площадью 547 571 м2 | 71 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 400 000,00 | 0,00 |
| 2026 | Содержание улично-дорожной сети площадью 547 571 м2 | 71 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 400 000,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Мероприятие 1.2: «Организация дорожного движения и обслуживание технических средств организации дорожного движения»** | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | Заключение 1 контракта наОДД и обслуживание ТСОДД | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Веселова Е.Г. |
| **2023** | Заключение 1 контракта на ОДД и обслуживание ТСОДД | **15 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000 000,00** | **0,00** |
| 2024 | Заключение 1 контракта на ОДД и обслуживание ТСОДД | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | Заключение 1 контракта на ОДД и обслуживание ТСОДД | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | Заключение 1 контракта на ОДД и обслуживание ТСОДД | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Мероприятие 1.3: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | Ремонт дорог площадью 11 076,70 м2 | 18 759 045,09 | 0,00 | 0,00 | 18 759 045,09 | 0,00 | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Веселова Е.Г. |
| **2023** | Ремонт дорог площадью 28738 м2 | **50 388 439,17** | **0,00** | **0,00** | **50 388 439,17** | **0,00** |
| 2024 | Ремонт дорог площадью 31200 м2 | 10 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 240 000,00 | 0,00 |
| 2025 | Ремонт дорог площадью 31200 м2 | 10 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 240 000,00 | 0,00 |
| 2026 | Ремонт дорог площадью 31200 м2 | 10 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 240 000,00 | 0,00 |
| **1.4.** | **Мероприятие 1.4: «Ремонт тротуаров общего пользования местного значения»** | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Веселова Е.Г. |
| **2023** | Ремонт тротуаров площадью 647 м2 | **3 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000 000,00** | **0,00** |
| 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5.** | **Мероприятие 1.5: «Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер»** | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Веселова Е.Г. |
| **2023** | Ремонт дорог площадью 26762 м2 | **42 679 195,86** | **0,00** | **37 130 900,38** | **5 548 295,48** | **0,00** |
| 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.** | **Мероприятие 1.6: «Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества»** | Отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; МУ «ВМУК» | 2022 | х | х | х | х | х | х | Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Веселова Е.Г. |
| **2023** | **Восстановление территории по ул. Межевая** | **53 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **53 000 000,00** | **0,00** |
| 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по годам** | | 2022 | х | 129 559 045,09 | 0,00 | 0,00 | 129 559 045,09 | 0,00 |  |
| 2023 | х | 264 518 679,89 | 0,00 | 37 130 900,38 | 227 387 779,51 | 0,00 |
| 2024 | х | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |
| **Итого по муниципальной программе** | | **2022-2026** | **х** | **683 997 724,98** | **0,00** | **37 130 900,38** | **646 866 824,60** | **0,00** |
|  | **Итого по: Отдел дорожного хозяйства и благоустройства** | | 2022 | х | 107 630 289,02 | 0,00 | 0,00 | 107 630 289,02 | 0,00 |  |
|  | 2023 | х | 224 205 533,50 | 0,00 | 37 130 900,38 | 187 074 633,12 | 0,00 |  |
|  | 2024 | х | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |  |
|  | 2025 | х | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 | х | 96 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 640 000,00 | 0,00 |  |
|  | **2022-2026** | **х** | **621 755 822,52** | **0,00** | **37 130 900,38** | **584 624 922,14** | **0,00** |  |
|  | **Итого по: МУ «ВМУК»** | | 2022 | х | 21 928 756,07 | 0,00 | 0,00 | 21 928 756,07 | 0,00 |  |
|  | 2023 | х | 40 313 146,39 | 0,00 | 0,00 | 40 313 146,39 | 0,00 |  |
|  | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **2022-2026** | **х** | **62 241 905,46** | **0,00** | **0,00** | **62 241 902,46** | **0,00** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_