**Актуальная**

**версия муниципальной программы**

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы

Утверждена: Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 23.12.2021 № 5019.

(в ред. постановлений администрации: от 14.04.2022 № 1351, от 05.05.2022 № 1762, от 24.06.2022 № 2716, 23.09.2022 № 4200; 14.10.2022 № 5019; от 25.11.2022 № 5018; от 26.12.2022 № 5494; от 09.01.2023 № 15; от 05.04.2023 № 1073; от 01.06.2023 №1819; от 22.06.2023 № 2164; от 22.08.2023 № 5019, от 25.10.2023 № 4238, от 19.12.2023 № 5101,

от 30.01.2024 №343)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности

на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |
| Участники муниципальной программы | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства;  МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»;  Отдел дорожного хозяйства и благоустройства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения местного значения;  2. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности;  3. Развитие объектов благоустройства на территории МО «Город Всеволожск»;  4. Улучшение жилищных условий населения МО «Город Всеволожск» |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения, продление сроков эксплуатации дорог общего пользования местного значения;  2. Улучшение состояния коммунально-инженерной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»;  3. Улучшение функционального и эстетического состояния общественных пространств на территории МО «Город Всеволожск»;  4. Повышение комфортности проживания граждан, улучшение текущего состояния муниципального жилого фонда |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожая сеть»;  Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;  Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»;  Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022-2026 годы составляет 921 458 555,06 руб., в том числе по годам:  2022 год – 273 312 367,19 руб.  2023 год – 175 355 977,87 руб.  2024 год – 181 814 210,00 руб.  2025 год – 147 988 000,00 руб.  2026 год – 142 988 000,00 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальное образование «Город Всеволожск» расположено в юго-восточной части Всеволожского района по смежеству с Романовским, Щегловским, Колтушским сельскими, Кузьмоловским, Муринским, Заневским городскими поселениями Всеволожского муниципального района, по границе Ленинградской области с городом Санкт-Петербургом. Город Всеволожск является административным центром муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» и расположен в 7 км к востоку от г. Санкт–Петербурга, административного центра субъекта РФ – Ленинградской области.

Город Всеволожск является пригородом мегаполиса Санкт-Петербург и расположен в 22 км к востоку от него.

Всеволожск является главным транспортным узлом Всеволожского района. От автовокзала Всеволожска отправляются [автобусы](http://ru.wikipedia.org/wiki/Автобус) по [Всеволожскому району](http://ru.wikipedia.org/wiki/Волосовский_район_Ленинградской_области) на [Санкт-Петербург](http://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербург). Имеется одноименная железнодорожная станция.

Из микрорайона «Котово поле» от Центрального универсама, и со ст. «Всеволожская» отправляются маршрутные автобусы в Санкт-Петербург. Через город Всеволожск проходят две ветки Ириновского направления Октябрьской железной дороги, соединяющей Санкт-Петербург с отдаленными населенными пунктами района – поселками Невская Дубровка и Ладожское озеро. В черте муниципального образования расположены железнодорожные платформы Ковалево, Бернгардовка, Всеволожская и железнодорожная станция – Мельничный ручей.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям   
и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

На территории МО «Город Всеволожск» располагается довольно большая по протяженности сеть газопроводов, которые находятся в хорошем состоянии и не требуют перекладки. Газораспределительные сети МО «Город Всеволожск» составляют: газопровод низкого давления – 9523,9 м; газопровод среднего давления – 1021,94 м; газопровод высокого давления – 282,2 м; ПГР (ШРП) – 11 ед.; запорная арматура 136 ед.; КИП – 7 ед.

В связи с интенсивным экономическим развитием МО «Город Всеволожск», размещением новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий, ощущается нехватка распределительных газопроводов, в связи с чем имеется настоятельная потребность в увеличении темпов газификации города.

Также, одним из нерешенных вопросов остается недостаточный уровень газификации частного сектора.

Поскольку газораспределительные сети относятся к опасным производственным объектам, законодателем установлены специальные требования промышленной безопасности к эксплуатации систем газораспределения   
и газопотребления природными газами, используемыми в качестве топлива,   
а также к применяемому в этих системах оборудованию (техническим устройствам).

Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение жилищного фонда  
и объектов социальной сферы МО «Город Всеволожск» осуществляется   
в основном централизованно от источников теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в обслуживании у ресурсоснабжающей организации, расположенной на территории МО «Город Всеволожск».  
 В муниципальном образовании «Город Всеволожск» теплоснабжение осуществляется от 13 котельных по тепловым сетям, протяженностью более 70 км.

Общий процент физического износа котельных составляет более 66%,   
а средний износ тепловых сетей – около 50 %.

Износ водопроводных сетей составляет около 55% и требуется замена сетей, отслуживших нормативный срок, протяженностью около 45 км, износ канализационных сетей составляет примерно 45% и требуется замена сетей, отслуживших нормативный срок, протяженностью около 46 км.

Таким образом, город Всеволожск нуждается в проведении мероприятий по улучшению состояния инженерной инфраструктуры и внедрению современных энергоэффективных технологий.

На территории МО «Город Всеволожск» располагается примерно 475 многоквартирных жилых домов, общей площадью около 1 366, 00 тыс. кв. м. Из них большая доля домов имеет высокий процент физического износа   
и требует незамедлительного капитального ремонта. Также часть домов на территории МО «Город Всеволожск» относится к аварийному и ветхому жилому фонду, подлежащему сносу или реконструкции, а соответственно требующему переселения граждан.

В перспективе развития жилищно-коммунального комплекса МО «Город Всеволожск» - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения МО «Город Всеволожск», в том числе оптимизация, развитие и модернизация инженерных сетей, создание условий для безопасного движения транспорта и пешеходов, создание современного благоустроенного облика города.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Основным приоритетом реализации данной программы является создание условий для работы и отдыха жителей города, повышение эстетических качеств и комфортности территории муниципального образования «Город Всеволожск».

Целью муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» является:

- Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск».

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности;

- ремонт муниципального фонда;

- ликвидация аварийного муниципального фонда;

- выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу (демонтажу);

- благоустройство территорий МО «Город Всеволожск».

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» являются:

- построенные инженерные сети;

- построенные (реконструированные) автомобильные дороги общего пользования местного значения;

- повышение комфортности проживания граждан, улучшение текущего состояния муниципального жилого фонда;

- снесенные (демонтированные) аварийные дома МО «Город Всеволожск»;

- улучшение состояния общественных территорий города Всеволожска.

**3. Структурные элементы муниципальной программы**

Решение задачи муниципальной программы по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Город Всеволожск» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»:

- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- строительство пешеходных дорожек;

- обследование мостов;

- ПИР на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, пешеходных тротуаров.

Решение задачи муниципальной программы по развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»:

- строительство сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и

хозяйственно-бытовой канализации;

- строительство хозяйственно-бытовой канализации к МКД;

- проектирование и строительство сетей водоснабжения;

- проектирование и строительство сетей газоснабжения;

- проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам.

Решение задачи муниципальной программы по развитию объектов благоустройства на территории МО «Город Всеволожск» обеспечивается в рамках следующих структурных элементов:

1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

- мероприятия по благоустройству общественных пространств;

- строительство сетей уличного освещения;

- осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.

2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»:

- оборудование детских, спортивных площадок;

- ремонт дворовых территорий;

- ремонт объектов благоустройства.

Решение задачи муниципальной программы по улучшению жилищных условий населения МО «Город Всеволожск» обеспечивается в рамках структурных элементов:

1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:

- снос (демонтаж) аварийного муниципального фонда;

2. «Комплекс процессных мероприятий «Ремонт муниципального фонда»»:

- обследование муниципального фонда;

- выполнение мероприятий по ремонту муниципального фонда.

**4. Приложения к муниципальной программе**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях представлены в *Приложении 1* к Программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в *Приложении 2* к Программе.

План реализации муниципальной программы представлен в *Приложении 3* к Программе.

Сводный детальный план реализации муниципальной программы представлен в *Приложении 4* к Программе.

Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением проектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества в *Приложении 5* к Программе.

Приложение 1

к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»

и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | |
| 2021 год  (базовый) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность построенных (реконструированных, прошедших капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения; пешеходных тротуаров | план | км. | х | 1,552\* | 0,446\* | 1,101\* | 1,920\* | 1,124\* |
| факт | 0,00 | 1,552\* | 0,446 | х | х | х |
| 2 | Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; пешеходных тротуаров; снос аварийных многоквартирных домов | план | шт. | х | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| факт | 1 | 10 | 4 | х | х | х |
| 3 | Протяженность построенных инженерных сетей | план | п.м. | х | 1982,1 | 2781,0 | 1530,4\* | 1,920\* | 1,920\* |
| факт | 0,00 | 2678,4\* | 2781,0 | х | х | х |
| 4 | Количество снесенных (демонтированных) аварийных домов | план | шт. | х | 4 | 5\*\* | 2\*\* | 7\*\* | 8\*\* |
| факт | 2 | 4 | 6 | х | х | х |
| 5 | Количество выполненных объектов благоустройства | план | у.ед. | х | 12\* | 15\* | 2\* | 3\* | 3\* |
| факт | 10\* | 15\* | 18 | х | х | х |
| 6 | Количество единиц отремонтированного муниципального фонда | план | шт. | х | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| факт | 9 | 5 | 6 | х | х | х |

\*- при условии софинансирования из бюджета Ленинградской области; \*\* - при условии 100% расселения граждан из аварийного жилого фон

Приложение 2

к Муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации

и методике расчета показателей и методике расчета показателей (индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения; пешеходных тротуаров | км. | за отчетный год | Показатель равен протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, пешеходных тротуаров | до 15 февраля года, следующего за отчетным | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |
| 2 | Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог; пешеходных тротуаров; снос аварийных многоквартирных домов | шт. | за отчетный год | Показатель равен количеству единиц выполненных проектов | до 15 февраля года, следующего за отчетным | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |
| 3 | Протяженность построенных инженерных сетей | км. | за отчетный год | Показатель равен протяженности построенных инженерных сетей | до 15 февраля года, следующего за отчетным | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |
| 4 | Количество снесенных (демонтированных) аварийных домов | шт. | за отчетный год | Показатель равен количеству единиц снесенного (демонтированного) аварийного жилья | до 15 февраля года, следующего за отчетным | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |
| 5 | Количество выполненных объектов благоустройства | у.ед. | за отчетный год | Показатель равен количеству выполненных объектов благоустройства | до 15 февраля года, следующего за отчетным | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства;  МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |  |
| 6 | Количество единиц отремонтированного муниципального фонда | шт. | за отчетный год | Показатель равен количеству отремонтированных единиц муниципального фонда | до 15 февраля года, следующего за отчетным | МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |  |

Приложение 3

к Муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории

МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реали-зации | Оценка расходов ( руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» | 2022 | 273 312 367,19 | 0,00 | 124 613 485,02 | 148 698 882,17 | 0,00 |
| 2023 | 175 355 977,87 | 0,00 | 73 508 401,50 | 101 847 576,37 | 0,00 |
| 2024 | 181 814 210,00 | 0,00 | 13 599 200,00 | 168 215 010,00 | 0,00 |
| 2025 | 147 988 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 142 988 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 142 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 988 000,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | **921 458 555,06** | **0,00** | **216 721 086,52** | **704 737 468,54** | **0,00** |
| **Проектная часть** | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожая сеть» | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2022 | 99 569 611,84 | 0,00 | 71 868 895,02 | 27 700 716,82 | 0,00 |
| **2023** | 122 125 794,57 | 0,00 | 68 508 401,50 | 53 617 393,07 | 0,00 |
| 2024 | 96 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 998 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 71 626 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 66 626 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 66 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 626 000,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | **456 945 406,41** | **0,00** | **145 377 296,52** | **311 568 109,89** | **0,00** |
| 2 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2022 | 68 515 193,62 | 0,00 | 22 542 690,00 | 45 972 503,62 | 0,00 |
| **2023** | 4 433 234,50 | 0,00 | 0,00 | 4 433 234,50 | 0,00 |
| 2024 | 22 480 000,00 | 0,00 | 13 599 200,00 | 8 880 800,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 000,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | **103 998 428,12** | **0,00** | **36 141 890,00** | **67 856 538,12** | **0,00** |
| 3 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» | 2022 | 83 632 051,93 | 0,00 | 22 551 900,00 | 61 080 151,93 | 0,00 |
| **2023** | 31 722 807,90 | 0,00 | 0,00 | 31 722 807,90 | 0,00 |
| 2024 | 48 056 210,00 | 0,00 | 0,00 | 48 056 210,00 | 0,00 |
| 2025 | 57 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 512 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 57 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 512 000,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | **278 435 069,83** | **0,00** | **22551900,00** | **255 883 169,83** | **0,00** |
| 4 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2022 | 2 594 083,75 | 0,00 | 0,00 | 2 594 083,75 | 0,00 |
| **2023** | 4 021 511,85 | 0,00 | 0,00 | 4 021 511,85 | 0,00 |
| 2024 | 8 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 160 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 323 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 8 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 323 000,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | **31 421 595,60** | **0,00** | **0,00** | **31 421 595,60** | **0,00** |
| **ИТОГО проектная часть** | | | | **870 800 499,96** | **0,00** | **204 071 086,52** | **666 729 413,44** | **0,00** |
| **Процессная часть** | | | | | | | | |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт муниципального фонда» | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2022 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 |
| **2023** | 7 789 471,15 | 0,00 | 0,00 | 7 789 471,15 | 0,00 |
| 2024 | 6 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 242 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 242 000,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | **31 993 471,15** | **0,00** | **0,00** | **31 993 471,15** | **0,00** |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» | 2022 | 13 401 426,05 | 0,00 | 7 650 000,00 | 5 751 426,05 | 0,00 |
| **2023** | 5 263 157,90 | 0,00 | 5 000 000,00 | 263 157,90 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | **18 664 583,95** | **0,00** | **12 650 000,00** | **6 014 583,95** | **0,00** |
| **ИТОГО процессная часть** | | | | **50 658 055,10** | **0,00** | **12 650 000,00** | **38 008 055,10** | **0,00** |

Приложение 4

к Муниципальной программе

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Участник | Годы реализации | Ожидаемый результат реализации структурного элемента | Объем расходов( руб., в ценах соответствующих лет) | | | | | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет ЛО | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»** | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» | 2022 | х | 273 312 367,19 | 0,00 | 124 613 485,02 | 148 698 882,17 | 0,00 | Начальник отдела строительства Петров А.В.; Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. |
| **2023** | х | **175 355 977,87** | **0,00** | **73 508 401,50** | **101 847 576,37** | **0,00** |
| 2024 | х | 181 814 210,00 | 0,00 | 13 599 200,00 | 168 215 010,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 147 988 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 142 988 000,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 142 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 988 000,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** |  | **2022-2026** | х | 921 458 555,06 | 0,00 | 216 721 086,52 | 704 737 468,54 | 0,00 |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | |
| 1 | *Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожая сеть»* | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  | х | ***122 125 794,57*** | ***0,00*** | ***68 508 401,50*** | ***53 617 393,07*** | ***0,00*** | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 1.1. | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектно-сметной документации | 2022 | 0,00 км | 11 680 451,88 | 0,00 | 0,00 | 11 680 451,88 | 0,00 |
| **2023** | выпонен 1 проект, реконструкция автомобильной дороги 1,1 км. | **25 797 351,88** | **0,00** | **0,00** | **25 797 351,88** | **0,00** |
| 2024 | реконструкция автомобильной дороги 1,1 км. | 60 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 600 000,00 | 0,00 |
| 2025 | км. | 31 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 212 000,00 | 0,00 |
| 2026 | км. | 31 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 212 000,00 | 0,00 |
| 1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | выполнен капитальный ремонт дороги 1,552 км | 22 407 951,68 | 0,00 | 13 209 195,49 | 9 198 756,19 | 0,00 |
| **2023** | проектируется | **3 244 804,99** | **0,00** | **0,00** | **3 244 804,99** | **0,00** |
| 2024 | км. | 9 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 838 000,00 | 0,00 |
| 2025 | км. | 8 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 323 000,00 | 0,00 |
| 2026 | км. | 8 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 323 000,00 | 0,00 |
| 1.3. | Выполнение работ по строительству (реконструкции), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 | ведется строительство, 0,446 км. | 64 461 208,28 | 0,00 | 58 659 699,53 | 5 801 508,75 | 0,00 |
| **2023** | построено 0,446 км | **75 283 957,70** | **0,00** | **68 508 401,50** | **6 775 556,20** | **0,00** |
| 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | км | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Строительство пешеходных дорожек | 2022 | 0 м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2023** | ведется строительство 1215,9 м2 | **10 473 200,00** | **0,00** | **0,00** | **10 473 200,00** | **0,00** |
| 2024 | планируется к строительству 1005,3 м2 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 | 0,00 |
| 2025 | м2 | 15 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 606 000,00 | 0,00 |
| 2026 | м2 | 15 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 606 000,00 | 0,00 |
| 1.5. | Строительство автобусных остановок | 2022 | 0 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2023** | построено 4 шт. | **6 286 480,00** | **0,00** | **0,00** | **6 286 480,00** | **0,00** |
| 2024 | планируется к строительству, 4 шт. | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 0,00 |
| 2025 | шт. | 10 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 404 000,00 | 0,00 |
| 2026 | шт. | 10 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 404 000,00 | 0,00 |
| 1.6. | Обследование мостов | 2022 | обследовано 2 моста | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 |
| **2023** | обследован 1 мост, выполнен проект на ремонт | **1 040 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 040 000,00** | **0,00** |
| 2024 | мост | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 |
| 2025 | мост | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 | 0,00 |
| 2026 | мост | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 | 0,00 |
| 2 | *Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»* | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  | х | ***4 433 234,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 433 234,50*** | ***0,00*** | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 2.1. | Строительство сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и хозяйственно-бытовой канализации к ФОКу | 2022 | построено 1300,4 п.м. сетей | 38 673 997,00 | 0,00 | 0,00 | 38 673 997,00 | 0,00 |
| **2023** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации к МКД | 2022 | построено 1378 п.м. сетей | 1 614 137,62 | 0,00 | 0,00 | 1 614 137,62 | 0,00 |
| **2023** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Проектирование и строительство  сетей водоснабжения | 2022 | 0,00 м | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 000,00 | 0,00 |
| **2023** | 0,00 м | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2024 | м | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Проектирование и строительство сетей газоснабжения | 2022 | ведется строительсво, м | 464 869,00 | 0,00 | 0,00 | 464 869,00 | 0,00 |
| **2023** | построено 128,5 м | **232 434,50** | **0,00** | **0,00** | **232 434,50** | **0,00** |
| 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | 2022 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2023** | проектируется | **4 200 800,00** | **0,00** | **0,00** | **4 200 800,00** | **0,00** |
| 2024 | проектируется | 17 800 000,00 | 0,00 | 13 599 200,00 | 4 200 800,00 | 0,00 |
| 2025 | км. | 4 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 000,00 | 0,00 |
| 2026 | км. | 4 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 000,00 | 0,00 |
| 2.6. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 2022 | построено 1378 п.м. сетей | 24 772 190,00 | 0,00 | 22 542 690,00 | 2 229 500,00 | 0,00 |
| **2023** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | *Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»* | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» |  | х | ***31 722 807,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***31 722 807,90*** | ***0,00*** | Начальник отдела строительства Петров А.В.; Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. |
| 3.1. | Мероприятия по благоустройству общественных пространств | 2022 | выполнено благоустройство 12 территорий | 31 431 123,58 | 0,00 | 0,00 | 31 431 123,58 | 0,00 |
| **2023** | благоустроено 2 территории | **7 780 834,79** | **0,00** | **0,00** | **7 780 834,79** | **0,00** |
| 2024 | территорий | 16 436 210,00 | 0,00 | 0,00 | 16 436 210,00 | 0,00 |
| 2025 | территорий | 25 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 260 000,00 | 0,00 |
| 2026 | территорий | 25 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 260 000,00 | 0,00 |
| 3.2. | Строительство сетей уличного освещения | 2022 | построено 928 п.м. сетей | 9 059 798,79 | 0,00 | 0,00 | 9 059 798,79 | 0,00 | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| **2023** | построено 2781 п.м. | **23 814 581,11** | **0,00** | **0,00** | **23 814 581,11** | **0,00** |
| 2024 | п.м. | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | п.м. | 26 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 010 000,00 | 0,00 |
| 2026 | п.м. | 26 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 010 000,00 | 0,00 |
| 3.3. | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | 2022 | 1 ус.ед. | 154 413,60 | 0,00 | 0,00 | 154 413,60 | 0,00 | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| **2023** | **1 ус.ед.** | **127 392,00** | **0,00** | **0,00** | **127 392,00** | **0,00** |
| 2024 | 1 ус.ед. | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 ус.ед. | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 ус.ед. | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 |
| 3.4. | Проектирование велосипедной дорожки в г.Всеволожске | 2022 | 1 проект | 1 240 201,21 | 0,00 | 0,00 | 1 240 201,21 | 0,00 | Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. |
| **2023** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма | 2022 | построено 761,0 п.м. велодорожки | 41 746 514,75 | 0,00 | 22 551 900,00 | 19 194 614,75 | 0,00 | Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. |
| **2023** | п.м. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2024 | п.м. | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | п.м. | 5 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202 000,00 | 0,00 |
| 2026 | п.м. | 5 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202 000,00 | 0,00 |
| 3.6. | Мероприятия направленные на предоставление субсидии в связи с выполнением проектно-изыскательских работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2022 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| **2023** | х | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | *Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  | х | ***4 021 511,85*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 021 511,85*** | ***0,00*** | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 4.1. | Снос (демонтаж) аварийного муниципального фонда | 2022 | снесено 4 аварийных дома | 2 594 083,75 | 0,00 | 0,00 | 2 594 083,75 | 0,00 |
| **2023** | снесено 6 аварийных домов, выполнено 2 проекта | **4 021 511,85** | **0,00** | **0,00** | **4 021 511,85** | **0,00** |
| 2024 | планируется к сносу 2 аварийных дома | 8 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 160 000,00 | 0,00 |
| 2025 | аварийных дома | 8 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 323 000,00 | 0,00 |
| 2026 | аварийных дома | 8 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 323 000,00 | 0,00 |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | |
| 1 | *Комплекс процессных мероприятий «Ремонт муниципального фонда»* | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; МУ "ВМУК" |  | х | ***7 789 471,15*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7 789 471,15*** | ***0,00*** | Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С.; Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 1.1 | Обследование муниципального фонда | 2022 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2023** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Выполнение мероприятий по ремонту муниципального фонда | 2022 | выполнен ремонт в 5 муниципальных помещениях | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 |
| **2023** | выполен ремонт в 6 муниципальных помещениях | **7 789 471,15** | **0,00** | **0,00** | **7 789 471,15** | **0,00** |
| 2024 | планируются к ремонту 2 муниципальных помещения | 6 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120 000,00 | 0,00 |
| 2025 | шт. | 6 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 242 000,00 | 0,00 |
| 2026 | шт. | 6 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 242 000,00 | 0,00 |
| 2 | *Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения* |  | ***х*** | ***5 263 157,90*** | ***0,00*** | ***5 000 000,00*** | ***263 157,90*** | ***0,00*** | Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. |
| 2.1. | Оборудование детских, спортивных площадок | 2022 | 1 территория | 5 947 368,43 | 0,00 | 5 650 000,00 | 297 368,43 | 0,00 |
| **2023** | 1 территория | **4 210 526,32** | **0,00** | **4 000 000,00** | **210 526,32** | **0,00** |
| 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Ремонт дворовых территорий | 2022 | 1 территория | 2 105 263,16 | 0,00 | 2 000 000,00 | 105 263,16 | 0,00 |
| **2023** | 1 территория | **1 052 631,58** | **0,00** | **1 000 000,00** | **52 631,58** | **0,00** |
| 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Ремонт объектов благоустройства | 2022 | 1 территория | 5 348 794,46 | 0,00 | 0,00 | 5 348 794,46 | 0,00 |
| **2023** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе | | | 2022 | х | 273 312 367,19 | 0,00 | 124 613 485,02 | 148 698 882,17 | 0,00 |  |
| Итого по программе | | | **2023** | х | **175 355 977,87** | **0,00** | **73 508 401,50** | **101 847 576,37** | **0,00** |
| Итого по программе | | | 2024 | х | 181 814 210,00 | 0,00 | 13 599 200,00 | 168 215 010,00 | 0,00 |
| Итого по программе | | | 2025 | х | 147 988 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 142 988 000,00 | 0,00 |
| Итого по программе | | | 2026 | х | 142 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 988 000,00 | 0,00 |
|  | **Итого по участнику (отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства)** | | 2022 | х | 185 493 101,60 | 0,00 | 94 411 585,02 | 91 081 516,58 | 0,00 | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| **2023** | х | 162 311 985,18 | 0,00 | 68 508 401,50 | 93 803 583,68 | 0,00 |
| 2024 | х | 160 278 000,00 | 0,00 | 13 599 200,00 | 146 678 800,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 117 526 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 112 526 000,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 112 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 526 000,00 | 0,00 |
|  | **Итого по участнику (МУ "Всеволожская муниципальная управляющая компания")** | | 2022 | х | 87 819 265,59 | 0,00 | 30 201 900,00 | 57 617 365,59 | 0,00 | Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. |
| **2023** | х | 13 043 992,69 | 0,00 | 5 000 000,00 | 8 043 992,69 | 0,00 |
| 2024 | х | 21 536 210,00 | 0,00 | 0,00 | 21 536 210,00 | 0,00 |
| 2025 | х | 30 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 462 000,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 30 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 462 000,00 | 0,00 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | | | | **921 458 555,06** | **0,00** | **216 721 086,52** | **704 737 468,54** | **0,00** | **x** |

Приложение 5   
к Муниципальной программе

**Порядок**

**предоставления из бюджета муниципального образования**

**Всеволожское городское поселение**

**Всеволожского муниципального района Ленинградской**

**области субсидий в целях**

**финансового обеспечения затрат в связи с**

**выполнением проектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет объем, цели и условия предоставления из бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидий, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям (далее - юридические лица), на безвозмездной основе в целях финансового обеспечения затрат в связи свыполнением проектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества (далее - субсидии).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает категории юридических лиц, имеющих право на получение субсидий из бюджета; условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, условия и порядок отчетности об использовании средств субсидии; порядок осуществления контроля за использованием средств субсидии; порядок возврата субсидий в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам, оказывающим услуги населению в области теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения на территории муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - получатель субсидии).

1.4. Субсидии предоставляются Получателю субсидии на условиях безвозмездности и могут использоваться в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением проектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.

Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

1.5 Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, является администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее –Администрация).

1.6. Субсидии предоставляются получателям субсидии на основе конкурсного отбора юридических лиц в целях финансового обеспечения затрат в связи выполнением проектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества, расположенных на территории муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.7. Решение о предоставлении субсидии утверждается постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее - Администрация), в котором указывается получатель субсидии, размер и целевое направление субсидии, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.

1.8. Информация о предоставлении субсидии подлежит размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюджете муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Категории получателей субсидий

Субсидия предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий:

2.1. Соответствие получателя субсидии критерию, предусмотренному пунктом 1.3. настоящего Порядка;

2.2. Получатель субсидии на дату подачи заявки на предоставление субсидии должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования;

- получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;

- получатель субсидии не должен получать средства из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка;

- получатель субсидии не должен быть включен в реестр недобросовестных;

- получатель субсидии не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом).

2.3. Согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и органом муниципального финансового контроля муниципального образования обязательных проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления, а также согласие получателя субсидий на осуществление таких проверок.

3. Цели и условия предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением проектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества, расположенных на территории муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3.2. Условием предоставления субсидии является заключение соглашения между Администрацией и получателями субсидий по форме, утвержденной приказом Комитета финансов Администрации.

В случае уменьшения главному распорядителю, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, заключается дополнительное соглашение с указанием новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям.

3.3. Субсидия предоставляется получателям, удовлетворяющим требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка.

4. Порядок проведения отбора получателей субсидий

4.1. Организацию и проведение отбора осуществляет Администрация в лице Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

4.2. Администрация размещает на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» извещение о начале приема заявок, содержащую следующую информацию: ссылки на Порядок отбора; сроки проведения отбора; даты начала подачи и окончания приема заявок участников отбора; наименование, место нахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты Администрации, номер контактного телефона должностного лица.

4.3. Участник отбора на дату предоставления заявки в Администрацию должен соответствовать требованиям, указанным в п.2 настоящего Порядка.

4.4. Для участия в отборе участник отбора в течение срока, указанного в извещении, предоставляет в Администрацию следующие документы:

- заявление с указанием реквизитов по форме, согласно приложению № 1 к Порядку;

- справку об отсутствии задолженности по заработной плате, начисленной за каждый месяц квартала, предшествующего обращению за субсидией;

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;

- справку о соответствии участника отбора требованиям п. 2 настоящего Порядка;

- перечень ремонта объектов с перечнем необходимых материалов и оборудования (предоставляется в случае выполнения работ собственными силами организации);

- копии заключенных договоров с подрядными организациями, заверенные в установленном порядке, и номер реестровой записи договоров, размещенных в реестре договоров по результатам закупки на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - № 44-ФЗ и № 223-ФЗ) к размещению;

- копии заключенных договоров с поставщиком и номер реестровой записи договоров, размещенных в реестре договоров по результатам закупки на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, с учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ к размещению (при необходимости).

4.5. Заявка и прилагаемые к заявке документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью участника отбора (при наличии).

4.6. Ответственность за достоверность и полноту сведений, отраженных в документах, являющихся основанием для предоставления субсидии, несет участник отбора.

4.7. Администрация в сроки проведения отбора, указанные в извещении, осуществляет прием и регистрацию заявок в день их поступления в порядке очередности.

4.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок Администрация осуществляет проверку документов и принимает решение о предоставлении субсидии или об отклонении заявки участника отбора и отказе в предоставлении субсидии, по основаниям, предусмотренным п. 4.9 настоящего Порядка.

4.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

- несоответствие, представленных участником отбора документов,

требованиям, определенным пунктом 4.4 настоящего Порядка, в том числе непредставление или представление не в полном объеме указанных документов;

- несоответствие участника отбора условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка;

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.

Администрация в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации заявления уведомляет об отказе Заявителя (участника отбора) и устанавливает срок для предоставления недостающих сведений и документов.

В случае повторного непредставления истребуемых сведений и документов, Администрация отказывает Заявителю в предоставлении средств субсидии.

4.10. Администрация не позднее 14 (четырнадцатого) рабочего дня, следующего за днем определения победителя отбора:

4.10.1. Размещает на официальном сайте Администрации в единой коммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую:

1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок;

2) информацию об участниках отбора, заявки которых рассмотрены;

3) информацию об участниках отбора, заявки которых отклонены, с указанием причин их отклонения;

4) наименования участника отбора, с которым заключается Соглашение о предоставлении Субсидии.

4.10.2. Оформляет решение о предоставлении субсидии в виде постановления Администрации, в котором указывается получатель субсидии, размер и целевое направление субсидии, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.

4.11. После выполнения действий, указанных в п. 4.10 настоящего Порядка, Администрация и Получатель субсидии заключают Соглашение о предоставлении Субсидии.

Соглашение заключается не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за днем принятия постановления Администрации об утверждении списка юридических лиц – получателей субсидии на текущий финансовый год.

5. Порядок предоставления субсидии

5.1. Размер субсидии получателю определяется пропорционально поданным заявлениям на субсидии всеми получателями, но не более суммы ассигнований на предоставление субсидий, предусмотренных в бюджете муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на очередной финансовый год.

5.2. Расчет размера субсидии, а также наличие оснований для получения субсидии, осуществляет Администрация в лице Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

Администрация вправе запрашивать дополнительную информацию у участников отбора.

5.3. Субсидия предоставляется на основании заключенного Соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией и Получателем субсидии на текущий финансовый год.

5.4. Перечисление субсидииосуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии между Администрацией и Получателем субсидии по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, на расчетный (лицевой) счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в срок не позднее 10-го десятого рабочего дня, следующего за днем предоставления в Администрацию пакета документов, подтверждающих факт выполненияпроектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества (копии актов выполненных работ и (или) копии актов выполненных работ (КС-2), копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), копии товарных накладных, копии счетов, копии счетов-фактур, заключение негосударственной экспертизы сметной документации в случае, если сметная стоимость выполнения работ превышает 10 000 000, 00 (десять миллионов) рублей).

5.5. Получатели субсидии обязаны использовать бюджетные средства на цели, определенные настоящим Порядком и соглашением о предоставлении субсидии, и несут ответственность за их нецелевое использование в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Требования к отчетности

6.1 Получатели субсидии представляют в Администрацию в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем получения субсидии, следующие документы:

- отчет об использовании средств субсидии, по форме согласно Приложению № 2 к Порядку с приложением платежных поручений, подтверждающих факт оплаты.

- отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидии по форме, указанной в Соглашении.

7. Порядок возврата субсидий

7.1. Неиспользованные в отчетном финансовом году средства субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области и не могут быть использованы на цели осуществления иных расходных обязательств.

7.2. Субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае:

- нарушения условий предоставления субсидий;

- нецелевого использования субсидии;

- в случае неиспользования средств субсидий получателем субсидий в текущем финансовом году.

7.3. Субсидия подлежит возврату в месячный срок с момента получения соответствующего требования Администрации о возврате субсидии в бюджет, содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должна быть перечислена субсидия.

7.4. Возврат средств в бюджет производится получателями субсидий в добровольном порядке. Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке.

8. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления

субсидий их получателями

8.1. Администрация и орган муниципального финансового контроля муниципального образования осуществляют проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением, путем проведения плановых и(или) внеплановых проверок, в том числе выездных, в порядке, установленном Администрацией и(или) органом муниципального финансового контроля муниципального образования.

8.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Администрацией и(или) органом муниципального финансового контроля муниципального образования, факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также недостижения результата предоставления субсидии, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

8.3. По всем остальным, не урегулированным настоящим Порядком вопросам, участники правоотношений руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

*Приложение № 1 к Порядку*

Главе администрации

МО «Всеволожский муниципальный район»

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением проектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование получателя субсидии)

просит предоставить субсидию в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением проектно-изыскательских работ и(или) работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества, расположенных на территории муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

период

Приложение:

на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_листах.

Руководитель

м.п.

/

(Ф.И.О.)

/

Исп.

ФИО

*Приложение 2 к Порядку*

В администрацию МО «Всеволожский муниципальный район»

ОТЧЁТ

по использованию субсидии, полученной из бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_г.

Получена субсидия из бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей согласно договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ по платёжному поручению от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Использовано:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  №  п/п | Наименование контрагента, дата и номер договора | Вид затрат | Всего оплачено (в руб.) | № и дата платежного поручения |
| 1. |  |  |  |  |
| Всего оплачено по договорам: | | |  | |

Остаток неиспользованной субсидии на 01 20\_\_ г. составляет в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

Приложение: копии платежных поручений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  | / | / |
| подпись | (Ф.И.О.) |  |
| Главный бухгалтер |  | / | / |
| подпись | (Ф.И.О.) |  |

Дата/печать