Отчет председателя инициативной комиссии за 2023 год

Всеволожская инициативная комиссия работает с 2018 года на территории города Всеволожска, являющегося административным центром МО «Город Всеволожск» в соответствии с областным законом от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» (далее 3-ОЗ).

11 апреля 2022 года инициативная комиссия была переизбрана. Отчитываемся мы за мероприятия, выполненные в рамках муниципальной программы на 2023 года и это первый отчет результатов работы новой инициативной комиссии.

Население города Всеволожска совместно с инициативной комиссией активно участвует в определении, выдвижении, реализации и контроле выбранных инициативных предложений по благоустройству и развитию общественной инфраструктуры города Всеволожска.

Ежегодно инициативная комиссия с участием населения проводит собрания по отбору инициативных предложений на предстоящий год и отчитывается о проделанной работе за прошедший год.

По результатам отбора инициативных предложений на 2023 год были выбраны следующие проекты:

1. Приобретение и установка детских игровых и спортивных элементов по адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 81/1;81/2; 81/3.

2. Ремонт тротуара автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Магистральная (от ул. Связи до д. 4 по ул. Дружбы) г. Всеволожска, Ленинградской области.

3. Благоустройство территории общего пользования по Первомайскому пр. (от д. 3 до д. 17) г. Всеволожска, Ленинградской области.

При подготовке сметных расчетов было выявлено, что одна из процедур не может быть реализована. 16.01.2023 состоялось заседание рабочей группы в администрации Всеволожского муниципального района. После обсуждения проекта по Магистральной улице единогласно было принято решение исключить данное предложение из муниципальной программы. В программе осталось два предложения к реализации в 2023 году. Члены инициативной комиссии решили перераспределить денежные средства высвободившегося предложения, а именно добавить 420 000,00 рублей, в пользу благоустройства площадки по адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 81/1;81/2; 81/3.

Администрация Всеволожского муниципального района разместила открытые конкурсы в электронной форме (извещения №№ 0145300005223000088; 0145300005223000084). По итогам электронных конкурсов были заключены муниципальные контракты: 28.04.23 №088 на сумму 2 981 200,00 рублей и 28.04.23 №084 на сумму 650 000,00 рублей. В стоимость контрактов вошли средства областного и местного бюджетов.

В рамках первого проекта по ул. Александровской инициативной комиссией были выбраны для установки качели, карусель, детский игровой канатный комплекс, урны и скамейки. Для снижения риска травмирования основание площадки устроено с использованием специального покрытия. Выполнены работы по устройству газонов с посевом трав.

По благоустройству территории общественного пользования по Первомайскому пр. была организована пешеходная дорожка из тротуарной плитки, выполнены работы по устройству газонов.

Работы по контрактам завершены в августе 2023 года. В процессе исполнения условий контрактов проведена работа в тесном взаимодействии с жителями - учтены и реализованы их пожелания.

Приглашаю всех жителей города подключаться к нашей работе и вносить свои предложения по улучшению жизни города.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_