Отчетная информация по МО «Город Всеволожск»

о реализации администрацией Всеволожского муниципального района Ленинградской области

мероприятий по расселению аварийного/непригодного жилищного фонда, в части достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя результативности | Ед.  измерения | План по этапу/мероприятию | Выполнено по состоянию  на 01.07.2024 г. |
| 1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного/непригодного жилищного фонда, в т.ч. | кв. м | 1 311,25 | 1087,49 |
| *этап 2022-2023гг. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 годах»* | кв. м. | 1086,60 | 953,79 |
| *основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» в 2022 году* | кв. м. | 57,35 | 31,50 |
| *Обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийных домах на территории МО «Город Всеволожск» 2024г.* | кв.м. | 167,30 | 102,20 |
| 2 | Количество граждан, переселенных из аварийного/непригодного жилищного фонда, в т.ч. | чел. | 128 | 106 |
| *этап 2022-2023гг. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 годах»* | чел. | 109 | 95 |
| основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» в 2022 году | чел. | 7 | 3 |
| Обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийных домах на территории МО «Город Всеволожск» 2024г. |  | 12 | 8 |
| 3 | Количество аварийных/непригодных домов, подлежащих расселению, в т.ч. | шт. | 8 | 3 |
| *этап 2022-2023гг. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 годах»* | шт. | 7 | 3 |
| *основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» в 2022 году* | шт. | 0 | 0 |
| *Обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийных домах на территории МО «Город Всеволожск» 2024г.* | шт. | 1 | 0 |
| 4 | Количество освобожденных жилых помещений в аварийных/непригодных домах, в т.ч. | шт. | 38 | 31 |
| *этап 2022-2023гг. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 годах»* | шт. | 32 | 28 |
| *основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» в 2022 году* | шт. | 2 | 1 |
| *Обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийных домах на территории МО «Город Всеволожск» 2024г.* | шт. | 4 | 2 |

\*изменения при корректировке данных