**Актуальная**

**версия муниципальной программы**

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»»

Утверждена: Постановление администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 28.12.2023 №5280.

(в ред. постановлений администрации: от 20.03.2024 № 1043; от 10.04.2024 №1370; от 25.06.2024 №2439; от 24.07.2024 №2842)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства;  МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |
| Участники муниципальной программы | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства;  МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения местного значения;  2. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности;  3. Развитие объектов благоустройства на территории МО «Город Всеволожск»;  4. Улучшение жилищных условий населения МО «Город Всеволожск» |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения, продление сроков эксплуатации дорог общего пользования местного значения;  2. Улучшение состояния коммунально-инженерной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»;  3. Улучшение функционального и эстетического состояния общественных пространств на территории МО «Город Всеволожск»;  4. Повышение комфортности проживания граждан, улучшение текущего состояния муниципального жилого фонда |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»;  Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024-2028 годы составляет 994 782 789,89 руб., в том числе по годам:  2024 год – 171 779 029,89   руб.  2025 год – 184 784 150,00 руб.  2026 год – 212 739 870,00 руб.  2027 год – 212 739 870,00 руб.  2028 год – 212 739 870,00 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальное образование «Город Всеволожск» расположено в юго-восточной части Всеволожского района по смежеству с Романовским, Щегловским сельскими, Колтушским, Кузьмоловским, Муринским, Заневским городскими поселениями Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по границе Ленинградской области с городом Санкт-Петербургом.

Город Всеволожск является пригородом мегаполиса Санкт-Петербург и расположен в 22 км к востоку от него.

Всеволожск является главным транспортным узлом Всеволожского муниципального района. От автовокзала Всеволожска отправляются [автобусы](http://ru.wikipedia.org/wiki/Автобус) по [Всеволожскому району](http://ru.wikipedia.org/wiki/Волосовский_район_Ленинградской_области) на [Санкт-Петербург](http://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербург). Имеется одноименная железнодорожная станция.

Из микрорайона «Котово поле» от Центрального универсама, и со ст. «Всеволожская» отправляются маршрутные автобусы в Санкт-Петербург. Через город Всеволожск проходят две ветки Ириновского направления Октябрьской железной дороги, соединяющей Санкт-Петербург с отдаленными населенными пунктами района – поселками Невская Дубровка и Ладожское озеро. В черте муниципального образования расположены железнодорожные платформы Ковалево, Бернгардовка, Всеволожская и железнодорожная станция – Мельничный ручей.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям   
и пассажирам транспортных средств, и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

На территории МО «Город Всеволожск» располагается довольно большая по протяженности сеть газопроводов, которые находятся в хорошем состоянии и не требуют перекладки. Газораспределительные сети МО «Город Всеволожск» составляют: газопровод низкого давления – 9523,9 м; газопровод среднего давления – 1021,94 м; газопровод высокого давления – 282,2 м; ПГР (ШРП) – 11 ед.; запорная арматура 136 ед.; КИП – 7 ед.

Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение жилищного фонда  
и объектов социальной сферы МО «Город Всеволожск» осуществляется   
в основном централизованно от источников теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в обслуживании у ресурсоснабжающей организации, расположенной на территории МО «Город Всеволожск».  
 В МО «Город Всеволожск» теплоснабжение осуществляется от 13 котельных по тепловым сетям, протяженностью более 70 км. Общий процент физического износа котельных составляет более 66%, а средний износ тепловых сетей – около 50 %.

Износ водопроводных сетей составляет около 55% и требуется замена сетей, отслуживших нормативный срок, протяженностью около 45 км, износ канализационных сетей составляет примерно 45% и требуется замена сетей, отслуживших нормативный срок, протяженностью около 46 км.

Таким образом, город Всеволожск нуждается в проведении мероприятий по улучшению состояния инженерной инфраструктуры и внедрению современных энергоэффективных технологий.

На территории МО «Город Всеволожск» располагается примерно 496 многоквартирных жилых домов, общей площадью около 1 850, 00 тыс. кв. м. Большая доля домов имеет высокий процент физического износа   
и требует незамедлительного капитального ремонта. Также часть домов на территории МО «Город Всеволожск» относится к аварийному и ветхому жилому фонду, подлежащему сносу, а соответственно требующему переселения граждан.

В перспективе развития жилищно-коммунального комплекса МО «Город Всеволожск» - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения МО «Город Всеволожск», в том числе оптимизация, развитие и модернизация инженерных сетей, создание условий для безопасного движения транспорта и пешеходов, создание современного благоустроенного облика города.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Основным приоритетом реализации данной программы является создание условий для работы и отдыха жителей города, повышение эстетических качеств и комфортности территории муниципального образования «Город Всеволожск».

Целью муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» является:

- Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск».

Задачами муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» являются:

- Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения местного значения;

- Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности;

- Развитие объектов благоустройства на территории МО «Город Всеволожск»;

- Улучшение жилищных условий населения МО «Город Всеволожск».

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» являются:

- построенные инженерные сети;

- построенные (реконструированные) автомобильные дороги общего пользования местного значения;

- повышение комфортности проживания граждан, улучшение текущего состояния муниципального жилого фонда;

- снесенные (демонтированные) аварийные дома на территории МО «Город Всеволожск»;

- улучшение состояния общественных территорий города Всеволожска.

**3. Структурные элементы муниципальной программы**

Решение задачи муниципальной программы по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Город Всеволожск» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»:

1.1 выполнение работ по строительству (реконструкции), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности:

2.1 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектно-сметной документации;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- строительство пешеходных дорожек;

- строительство автобусных остановок;

- обследование мостов.

Решение задачи муниципальной программы по развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Отраслевого проекта «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»:

1.1 проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам.

2. Иных мероприятий, направленных на развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры:

2.1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры:

- строительство сетей водоснабжения;

- проектирование объектов инженерной инфраструктуры.

Решение задачи муниципальной программы по развитию объектов благоустройства на территории МО «Город Всеволожск» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Иных мероприятий, направленных на развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры:

1.1 Развитие объектов благоустройства и общественной инфраструктуры муниципального значения:

-мероприятия по благоустройству общественных пространств;

- строительство сетей уличного освещения;

- осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;

- мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма;

- мероприятия направленные на предоставление субсидии в связи с выполнением проектно-изыскательских работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов муниципального имущества.

2. Комплекса процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»:

- оборудование детских, спортивных площадок;

- ремонт дворовых территорий.

Решение задачи муниципальной программы по улучшению жилищных условий населения МО «Город Всеволожск» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Иных мероприятий, направленных на развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры:

1.1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда:

- снос (демонтаж) аварийного муниципального фонда;

- выполнение мероприятий по ремонту муниципального фонда.

**4. Приложения к муниципальной программе**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях представлены в *Приложении 1* к Программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в *Приложении 2* к Программе.

План реализации муниципальной программы представлен в *Приложении 3* к Программе.

Сводный детальный план реализации муниципальной программы представлен в *Приложении 4* к Программе.

Приложение 1

к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | |
| 2023 год  (базовый) фактическое значение | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Плановое значение | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Протяженность построенных (реконструированных, прошедших капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения; пешеходных тротуаров | км. | 0,446\* | 1,101 | 2,169\* | | 2,650\* | 1,124\* |
| 2 | Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; пешеходных тротуаров; снос аварийных многоквартирных домов | шт. | 4 | 3 | 5 | х | х | х |
| 3 | Протяженность построенных инженерных сетей | п.м. | 2781,0\* | х | 1530,4\* | х | х | х |
| 4 | Количество снесенных (демонтированных) аварийных домов | шт. | 6\*\* | 2\*\* | 7\*\* | х | х | х |
| 5 | Количество выполненных объектов благоустройства | у.ед. | 18 | 2 | х | х | х | х |
| 6 | Количество единиц отремонтированного муниципального фонда | шт. | 6 | 3 | х | х | х | х |

\*- при условии софинансирования из бюджета Ленинградской области; \*\* - при условии 100% расселения граждан из аварийного фонда

Приложение 2  
 к постановлению администрации  
от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к Муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реали-зации | Оценка расходов ( руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»» | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» | **2024** | **171 779 029,89** | **0,00** | **18 599 200,00** | **153 179 829,89** | **0,00** |
| 2025 | 184 784 150,00 | 0,00 | 0,00 | 184 784 150,00 | 0,00 |
| 2026 | 212 739 870,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 207 739 870,00 | 0,00 |
| 2027 | 212 739 870,00 | 0,00 | 0,00 | 212 739 870,00 | 0,00 |
| 2028 | 212 739 870,00 | 0,00 | 0,00 | 212 739 870,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | **994 782 789,89** | **0,00** | **23 599 200,00** | **971 183 589,89** | **0,00** |
| **Проектная часть** | | | | | | | | |
| 1 | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 555 555,56 | 0,00 | 5 000 000,00 | 555 555,56 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | **5 555 555,56** | **0,00** | **5 000 000,00** | **555 555,56** | **0,00** |
| 2 | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства | 2024 | 17 800 000,00 | 0,00 | 13 599 200,00 | 4 200 800,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 482 110,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 110,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 482 110,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 110,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 482 110,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 110,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | **35 531 330,00** | **0,00** | **13 599 200,00** | **21 932 130,00** | **0,00** |
| 3 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» | 2024 | 148 715 871,99 | 0,00 | 0,00 | 148 715 871,99 | 0,00 |
| 2025 | 180 499 150,00 | 0,00 | 0,00 | 180 499 150,00 | 0,00 |
| 2026 | 202 702 204,44 | 0,00 | 0,00 | 202 702 204,44 | 0,00 |
| 2027 | 208 257 760,00 | 0,00 | 0,00 | 208 257 760,00 | 0,00 |
| 2028 | 208 257 760,00 | 0,00 | 0,00 | 208 257 760,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | **948 432 746,43** | **0,00** | **0,00** | **948 432 746,43** | **0,00** |
| **ИТОГО проектная часть** | | | | **989 519 631,99** | **0,00** | **18 599 200,00** | **970 920 431,99** | **0,00** |
| **Процессная часть** | | | | | | | | |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" | - Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» | 2024 | 5 263 157,90 | 0,00 | 5 000 000,00 | 263 157,90 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | | | | **5 263 157,90** | **0,00** | **5 000 000,00** | **263 157,90** | **0,00** |
| **ИТОГО процессная часть** | | | | **5 263 157,90** | **0,00** | **5 000 000,00** | **263 157,90** | **0,00** |

Приложение 3  
к постановлению администрации  
от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к Муниципальной программе

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Участник | Годы реализации | Ожидаемый результат реализации структурного элемента | Объем расходов( руб., в ценах соответствующих лет) | | | | | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет ЛО | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск»»** | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» | **2024** | **х** | **171 779 029,89** | **0,00** | **18 599 200,00** | **153 179 829,89** | **0,00** | Начальник отдела строительства Петров А.В.; Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. |
| 2025 | х | 184 784 150,00 | 0,00 | 0,00 | 184 784 150,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 212 739 870,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 207 739 870,00 | 0,00 |
| 2027 | х | 212 739 870,00 | 0,00 | 0,00 | 212 739 870,00 | 0,00 |
| 2028 | х | 212 739 870,00 | 0,00 | 0,00 | 212 739 870,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** |  | **2024-2028** | х | 994 782 789,89 | 0,00 | 23 599 200,00 | 971 183 589,89 | 0,00 |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | |
| 1 | *Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»* | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  | х | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 1.1. | Выполнение работ по строительству (реконструкции), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | **2024** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,9521 км. | 5 555 555,56 | 0,00 | 5 000 000,00 | 555 555,56 | 0,00 |
| 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | *Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»* | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  | х | ***17 800 000,00*** | ***0,00*** | ***13 599 200,00*** | ***4 200 800,00*** | ***0,00*** | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 2.1 | Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | **2024** | **проектируется** | **17 800 000,00** | **0,00** | **13 599 200,00** | **4 200 800,00** | **0,00** |
| 2025 | км. | 4 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 000,00 | 0,00 |
| 2026 | км. | 4 482 110,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 110,00 | 0,00 |
| 2027 | км. | 4 482 110,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 110,00 | 0,00 |
| 2028 | км. | 4 482 110,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 110,00 | 0,00 |
| 3 | *Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности* |  |  |  | ***148 715 871,99*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***148 715 871,99*** | ***0,00*** |  |
| 3.1 | *Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения* | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  | х | ***110 419 575,99*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***110 419 575,99*** | ***0,00*** | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 3.1.1 | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектно-сметной документации | **2024** | **1,101 км** | **69 798 500,00** | **0,00** | **0,00** | **69 798 500,00** | **0,00** |
| 2025 | проектируется | 71 040 600,00 | 0,00 | 0,00 | 71 040 600,00 | 0,00 |
| 2026 | км. | 88 208 514,44 | 0,00 | 0,00 | 88 208 514,44 | 0,00 |
| 2027 | км. | 93 764 070,00 | 0,00 | 0,00 | 93 764 070,00 | 0,00 |
| 2028 | км. | 93 764 070,00 | 0,00 | 0,00 | 93 764 070,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **2024** | **проектируется** | **1 638 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 638 000,00** | **0,00** |
| 2025 | км. | 10 290 550,00 | 0,00 | 0,00 | 10 290 550,00 | 0,00 |
| 2026 | км. | 10 763 920,00 | 0,00 | 0,00 | 10 763 920,00 | 0,00 |
| 2027 | км. | 10 763 920,00 | 0,00 | 0,00 | 10 763 920,00 | 0,00 |
| 2028 | км. | 10 763 920,00 | 0,00 | 0,00 | 10 763 920,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Строительство пешеходных дорожек | **2024** | **1215,9 м2** | **23 071 240,00** | **0,00** | **0,00** | **23 071 240,00** | **0,00** |
| 2025 | 1005,3 м2 | 15 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 606 000,00 | 0,00 |
| 2026 | м2 | 16 323 880,00 | 0,00 | 0,00 | 16 323 880,00 | 0,00 |
| 2027 | м2 | 16 323 880,00 | 0,00 | 0,00 | 16 323 880,00 | 0,00 |
| 2028 | м2 | 16 323 880,00 | 0,00 | 0,00 | 16 323 880,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Строительство автобусных остановок | **2024** | **4 шт.** | **4 741 835,99** | **0,00** | **0,00** | **4 741 835,99** | **0,00** |
| 2025 | шт. | 10 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 404 000,00 | 0,00 |
| 2026 | шт. | 10 882 580,00 | 0,00 | 0,00 | 10 882 580,00 | 0,00 |
| 2027 | шт. | 10 882 580,00 | 0,00 | 0,00 | 10 882 580,00 | 0,00 |
| 2028 | шт. | 10 882 580,00 | 0,00 | 0,00 | 10 882 580,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | Обследование и ремонт мостовых сооружений | **2024** | **2 моста** | **11 170 000,00** | **0,00** | **0,00** | **11 170 000,00** | **0,00** |
| 2025 | мост | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 | 0,00 |
| 2026 | мост | 1 130 730,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 730,00 | 0,00 |
| 2027 | мост | 1 130 730,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 730,00 | 0,00 |
| 2028 | мост | 1 130 730,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 730,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | *Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры* | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  | х | ***4 680 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 680 000,00*** | ***0,00*** | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 3.2.1 | Строительство  сетей водоснабжения | **2024** | **1530,0 м** | **4 680 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 680 000,00** | **0,00** |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Проектирование объектов инженерной инфраструктуры | **2024** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | *Развитие объектов благоустройтсва и общественной инфраструктуры муниципального значения* | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; - МУ «ВМУК» |  | х | ***22 336 296,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***22 336 296,00*** | ***0,00*** | Начальник отдела строительства Петров А.В.; Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. |
| 3.3.1 | Мероприятия по благоустройству общественных пространств | **2024** | **1 территория** | **21 166 296,00** | **0,00** | **0,00** | **21 166 296,00** | **0,00** |
| 2025 | территорий | 25 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 260 000,00 | 0,00 |
| 2026 | территорий | 26 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 422 000,00 | 0,00 |
| 2027 | территорий | 26 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 422 000,00 | 0,00 |
| 2028 | территорий | 26 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 422 000,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | Строительство сетей уличного освещения | **2024** | **проектирование** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **150 000,00** | **0,00** | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 2025 | п.м. опреледяется проектом | 26 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 010 000,00 | 0,00 |
| 2026 | п.м. опреледяется проектом | 27 206 460,00 | 0,00 | 0,00 | 27 206 460,00 | 0,00 |
| 2027 | п.м. опреледяется проектом | 27 206 460,00 | 0,00 | 0,00 | 27 206 460,00 | 0,00 |
| 2028 | п.м. опреледяется проектом | 27 206 460,00 | 0,00 | 0,00 | 27 206 460,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | **2024** | **1 ус.ед.** | **1 020 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 020 000,00** | **0,00** | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 2025 | 1 ус.ед. | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 ус.ед. | 1 087 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 840,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 ус.ед. | 1 087 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 840,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 ус.ед. | 1 087 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 840,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма | **2024** | **определяется проектом** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. |
| 2025 | определяется проектом | 5 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202 000,00 | 0,00 |
| 2026 | определяется проектом | 5 441 290,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441 290,00 | 0,00 |
| 2027 | определяется проектом | 5 441 290,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441 290,00 | 0,00 |
| 2028 | определяется проектом | 5 441 290,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441 290,00 | 0,00 |
| 3.4 | *Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда* | Отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, МУ "ВМУК" |  | х | ***11 280 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***11 280 000,00*** | ***0,00*** | Начальник отдела строительства Петров А.В., Директор МУ "ВМУК" Домрачев М.С. |
| 3.4.1 | Снос (демонтаж) аварийного муниципального фонда | **2024** | **2 аварийных дома** | **5 160 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 160 000,00** | **0,00** |
| 2025 | аварийных дома | 8 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 323 000,00 | 0,00 |
| 2026 | аварийных дома | 8 705 860,00 | 0,00 | 0,00 | 8 705 860,00 | 0,00 |
| 2027 | аварийных дома | 8 705 860,00 | 0,00 | 0,00 | 8 705 860,00 | 0,00 |
| 2028 | аварийных дома | 8 705 860,00 | 0,00 | 0,00 | 8 705 860,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | Выполнение мероприятий по ремонту муниципального фонда | **2024** | **ремонт 3 муниципальных квартир** | **6 120 000,00** | **0,00** | **0,00** | **6 120 000,00** | **0,00** |
| 2025 | шт. | 6 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 242 000,00 | 0,00 |
| 2026 | шт. | 6 529 130,00 | 0,00 | 0,00 | 6 529 130,00 | 0,00 |
| 2027 | шт. | 6 529 130,00 | 0,00 | 0,00 | 6 529 130,00 | 0,00 |
| 2028 | шт. | 6 529 130,00 | 0,00 | 0,00 | 6 529 130,00 | 0,00 |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | |
| 1 | *Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"* | МУ "ВМУК" |  | х | ***5 263 157,90*** | ***0,00*** | ***5 000 000,00*** | ***263 157,90*** | ***0,00*** | Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. |
| 1.1 | Оборудование детских, спортивных площадок | 2024 | **1 территория** | **4 210 526,32** | **0,00** | **4 000 000,00** | **210 526,32** | **0,00** |
| 2025 | 1 территория | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий | **2024** | **1 территория** | **1 052 631,58** | **0,00** | **1 000 000,00** | **52 631,58** | **0,00** |
| 2025 | 1 территория | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2028 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе | | | **2024** | **х** | **171 779 029,89** | **0,00** | **18 599 200,00** | **153 179 829,89** | **0,00** |  |
| Итого по программе | | | 2025 | х | 184 784 150,00 | 0,00 | 0,00 | 184 784 150,00 | 0,00 |
| Итого по программе | | | 2026 | х | 212 739 870,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 207 739 870,00 | 0,00 |
| Итого по программе | | | 2027 | х | 212 739 870,00 | 0,00 | 0,00 | 212 739 870,00 | 0,00 |
| Итого по программе | | | 2028 | х | 212 739 870,00 | 0,00 | 0,00 | 212 739 870,00 | 0,00 |
|  | **Итого по участнику (отдел строительства Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства)** | | **2024** | х | 139 229 575,99 | 0,00 | 13 599 200,00 | 125 630 375,99 | 0,00 | Начальник отдела строительства Петров А.В. |
| 2025 | х | 148 080 150,00 | 0,00 | 0,00 | 148 080 150,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 174 347 450,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 169 347 450,00 | 0,00 |
| 2027 | х | 174 347 450,00 | 0,00 | 0,00 | 174 347 450,00 | 0,00 |
| 2028 | х | 174 347 450,00 | 0,00 | 0,00 | 174 347 450,00 | 0,00 |
|  | **Итого по участнику (МУ "Всеволожская муниципальная управляющая компания")** | | **2024** | х | 32 549 453,90 | 0,00 | 5 000 000,00 | 27 549 453,90 | 0,00 | Директор МУ «ВМУК» Домрачев М.С. |
| 2025 | х | 36 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 704 000,00 | 0,00 |
| 2026 | х | 38 392 420,00 | 0,00 | 0,00 | 38 392 420,00 | 0,00 |
| 2027 | х | 38 392 420,00 | 0,00 | 0,00 | 38 392 420,00 | 0,00 |
| 2028 | х | 38 392 420,00 | 0,00 | 0,00 | 38 392 420,00 | 0,00 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | | | | **994 782 789,89** | **0,00** | **23 599 200,00** | **971 183 589,89** | **0,00** | **x** |